认知晶体树 v2.2 冲刺计划（26天最终整合版）

版本定位

版本号：v2.2-Final（Harness Engineering + 八道防线 + 全部辩论增强策略 + 沉思式反思 + 递归自我改进 + 全部管道基建 + 双端部署 + 开放生态 + 9大增强模块）

版本定性：这不是一次功能升级。这是从"认知盆景"到"认知森林"的物种跃迁。

核心隐喻：让系统同时拥有 免疫系统（八道防线 + Harness工程）与 大脑皮层（沉思式反思 + 递归进化 + 9大增强模块）——前者保证不崩、不腐、不退化；后者保证越用越聪明、越用越有深度。

总代码量：约 2,810行（主干1,980行 + 增强模块830行）

周期：26个工作日

前置条件：已完成为期11天的2.0版本开发，具备工作层+元层双层架构、便宜门、质量门G1/G2、认知指纹、向量检索、矛盾检测、替身角色、验证门控、晶体代码化、进化日志、双环闭环、Meta搜索原型。

产品价值主张（贯穿全程）

| 用户价值 | 实现机制 | 量化承诺 |
| --- | --- | --- |
| 更贴心 | 认知指纹持续积累 + 认知风格系统，答案风格随用户偏好自动调整 | 用户评分≥4.0 |
| 更周到 | 强制引用晶体+外部信源+元问题分类器，答案有据可查 | 晶体引用率≥90%，外部信源引用率≥80% |
| 更可信 | 偏见强化检测+视角注入+Truth Last+MADC+SVR-MAD后验验证+沙盒执行 | 偏见强化指数<0.3，权威性评分≥4.0 |
| 越用越好用 | 跨会话认知积累+Hebbian学习+进化日志+跨用户贡献层 | LLM调用量↓30%+，用户评分随使用次数提升 |
| 有智慧感 | 沉思式反思四维度（正念/空性/非二元性/无边关怀）+ 文化母题注入 | 智慧感评分≥4.0 |

核心论文速览

| 成果 | 来源 | 核心发现 | 融入位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| PEAR（排列等变自适应路由） | arXiv 2026.05 | 消除固定拓扑位置偏差 | Day 9-10 |
| 动态角色分配（元辩论） | arXiv 2026.01 | 提案→同行评审两阶段选最优角色 | Day 9-10 |
| RUMAD（强化学习统一辩论） | AAMAS 2026 | 拓扑控制建模为RL问题 | Day 11.5 |
| SVR-MAD（贝叶斯后验引导） | arXiv 2026.05 | 先验→后验估计智能体正确性 | Day 12 |
| Truth Last | AAAI 2026 | 证据最强角色最后发言+22% | Day 11 |
| LIFE框架 | 西安交大综述2026 | 四阶段组织进化机制 | Day 17 |
| RCR（Reflect-Critique-Refine） | EMNLP 2025 | 三段式自我批判+8.92% | Day 1-5 |
| 沉思式智慧 | 普林斯顿大学2026 | 正念/空性/非二元性/无边关怀 | Day 13.5 |
| M3MAD-Bench | arXiv 2601.01234 | 标准化评估框架 | Day 12 |
| Hebbian学习 | 神经科学经典 | 细胞一起放电，一起连接 | Day 5 |

整体结构（5阶段，26天）

| 阶段 | 天数 | 主题 | 核心产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置准备 | Day 0 | Harness分解审计基线 | 《系统层级贡献报告》、帕累托基线、已有成果验证 |
| 第一阶段 | Day 1-8 | 机制层强化（免疫系统） | 八道防线、动态路由、Hebbian学习、AGENTS.md导出 |
| 第二阶段 | Day 9-17 | 实践层落地（智慧大脑） | Skill目录、沙盒执行、沉思式反思、递归进化、双环闭环 |
| 第三阶段 | Day 18-22 | 架构层优化+前端 | 持续审计、健康度仪表盘、移动端Web、认知星图 |
| 第四阶段 | Day 23-25 | 部署与开放生态 | 服务器、APK、知识号创作者计划、Skill包市场 |
| 总结 | Day 26 | 上线报告+3.0规划 | 报告、规划、首月付费用户≥10人 |

详细每日任务

Day 0（前置准备日）：Harness分解审计基线 + 已有成果验证

上午任务（150行）

- 新建 scripts/diagnose_harness_debate.py（合并版双基线采集）

  - 对10个标准测试问题，同时采集两条基线：

Harness基线：完整系统 vs 移除向量检索 / 移除审计员角色 / 移除便宜门规则 → 记录Jaccard相似度、晶体引用率、用户评分、Token消耗

辩论基线：六维数据（各轮Jaccard相似度、晶体引用率、审计反馈平均字数、可执行建议数、偏见强化指数、位置偏差指数）

- 输出《双基线诊断报告》：标识"重载层" + 标记3个核心弱点

下午任务（100行）

- 建立"认知晶体树2.2定义"自检断言，写入系统启动流程

- 在 系统日志/ 下新建 pareto_frontier.json，初始化多配置三维记录

- 建立TTQ/TTA/TTU持续埋点机制（升级为持续追踪）

- 团队共识4条质量目标：可执行建议≥3个、Jaccard<0.5、晶体引用≥1条、偏见强化指数<0.3

- 【新增】验证已有成果基线：

  - 验证已有晶体（C058-C061）与计划对齐

  - 验证孔洞（H059-H062）填充状态

  - 记录《已有成果基线验证报告》

  - 将长对话总结中的"四通道"和"包装系统三根柱"作为第一批可复用晶体入库

验收标准

- 《双基线诊断报告》完成

- 启动时定义断言自动通过

- 4条质量目标达成共识

- 已有成果基线验证报告完成

第一阶段：机制层强化（免疫系统构建）（Day 1-8）

Day 1：警报系统实现（八道防线）（200行）

上午任务（120行）

- 在 MetaLayer 中新建 AlarmMonitor 类

- 定义警报规则（可配置JSON）：

  - 晶体引用率 < 50% → "知识贫瘠警报"

  - 偏见强化指数 > 0.3 → "偏见膨胀警报"

  - 外部信源连续3轮无新数据 → "信息枯竭警报"

  - 辩论Jaccard相似度连续3轮 > 0.8 → "思维固化警报"

下午任务（80行）

- 在 DebateEngine 中集成警报监控

- 警报触发后自动执行：记录事件 → 打断辩论 → 强制注入视角或触发外部搜索 → 恢复辩论

- 警报事件写入 evolution_log.json，标记 trigger: "alarm"

验收标准

人为制造"低引用率"场景，系统自动触发警报并在日志中记录"知识贫瘠警报已触发，已强制注入外部知识"。

代码改动

- meta.py（+120行）

- debate.py（+80行）

Day 2：便宜门升级为动态路由决策器（120行）

上午任务（70行）

- 修改 CheapGate.check()，增加问题复杂度评估

- 三级路由：

  - 简单问题（明确指令/情绪确认）→ 规则引擎直接回答

  - 中等复杂度 → 便宜门预筛选后调用LLM

  - 高复杂度 → 直接调用LLM但附带Token预算上限

下午任务（50行）

- 增加路由决策日志："便宜门路由决策：问题复杂度X，选择路径Y，预估成本Z"

- 对比优化前后的Token消耗数据

验收标准

控制台日志显示清晰的路由决策记录，中等复杂度问题Token消耗较优化前下降20-30%。

代码改动

- cheap_gate.py（+120行）

Day 2.5：【新增亮点①】认知风格系统（100行）

任务

- 在 fingerprint_extractor.py 中新增思维模式分析：

  - 演绎偏好 vs 归纳偏好

  - 类比偏好 vs 第一性原理偏好

  - 叙事偏好 vs 数据偏好

- 生成用户专属"认知操作符"（如 [思维模式：类比推演]、[论证偏好：反证法]、[输出偏好：先结论后展开]）

- 在每轮辩论System Prompt中注入这些操作符

- 最终答案的风格会越来越像用户本人

验收标准

不同用户在同问题上获得不同风格但同样优质的答案；用户"这是我想要的答案风格"反馈率≥80%。

代码改动

- fingerprint_extractor.py（+60行）

- 新增 cognitive_persona.py（+40行）

Day 2.8：【新增亮点②】元问题分类器（80行）

任务

- 新增 question_classifier.py

- 基于关键词+句式+长度的分类规则（纯规则，零LLM成本）：

  - 事实查询（"什么是XX"）→ 走快速检索路径

  - 决策困境（"我应该选A还是B"）→ 走辩论+投票路径

  - 创意启发（"给我一些想法"）→ 走百灵鸟+联想路径

  - 反思深化（"我这样想对吗"）→ 走沉思式反思路径

- 在GUI中显示"当前问题被分类为：决策困境，已启动辩论引擎"

验收标准

分类准确率≥90%（人工抽查20个问题）

代码改动

- 新增 question_classifier.py（+80行）

- cheap_gate.py 修改

Day 3：元原语协作网络升级（160行）

上午任务（100行）

- 修改 MetaLayer，使各元原语之间可相互触发

- 实现触发链：

  - 主动缺口检测发现孤立晶体 → 自动触发验证门控自我进化

  - 时序感知升级发现高热度但久未访问晶体 → 自动触发主动缺口检测

下午任务（60行）

- 在 config.py 中增加元原语触发规则配置

- 运行测试验证触发链完整

验收标准

日志显示"主动缺口检测→验证门控自我进化"的完整触发链。

代码改动

- meta.py（+100行）

- config.py（+60行）

Day 4：非马尔可夫历史检索 + 失败轨迹记录（220行）

上午任务（120行）

- 扩展 evolution_log.json 结构，每条事件增加：

  - failure_traces（失败时的完整上下文）

  - repair_attempts（尝试的修复方案及结果）

  - diagnosis（系统自己对失败原因的判断）

下午任务（100行）

- 在 MetaLayer 中新建 diagnose_history() 方法

- 在 DebateEngine 初始化时调用历史检索，匹配当前问题与历史问题

- 匹配度 > 0.7时，加载该历史问题对应的"有效晶体组合"作为初始检索种子

验收标准

连续提出同类问题时，第二次的晶体引用率高于第一次，且进化日志中记录了"复用历史经验"事件。

代码改动

- meta.py（+120行）

- debate.py（+100行）

Day 5：验证门控Hebbian学习（180行）

上午任务（100行）

- 在 CrystalEngine 中新建 HebbianWeight 数据结构

- 记录 (crystal_pair, task_type, validation_score)

下午任务（80行）

- 每次辩论结束后，审计员对"哪些晶体组合真正帮助了输出"进行评分

- 高评分组合的权重增加，低评分组合的权重衰减（"细胞一起放电，一起连接"）

- 在 rank_crystals() 中，将Hebbian权重作为检索排序的辅助因子

验收标准

对同类问题多次提问后，系统优先调用的晶体组合趋于稳定，且与历史上高评分组合一致。

代码改动

- engine.py（+180行）

Day 6：AGENTS.md标准化导出（180行）

上午任务（100行）

- 在 核心配置/ 下新建 AGENTS.md.template

- 将晶体卡片映射为AGENTS.md的标准化格式（项目说明、禁止操作、完成定义）

下午任务（80行）

- 在GUI中增加"导出为AGENTS.md"按钮

- 实现"导出为Skill目录"功能：CRYSTAL.md + validate.py + references/

验收标准

导出的AGENTS.md能被Claude Code或Cursor正确读取并作为项目上下文。

代码改动

- gui.py（+80行）

- 新建 core/AGENTS.md.template（+50行）

- 新建 核心配置/辩论角色模板.json（+80行）

Day 7：帕累托前沿跟踪系统（200行）

上午任务（120行）

- 在 config.py 中定义三组配置：

  - PROFILE_HIGH_ACCURACY（高精度模式）

  - PROFILE_BALANCED（平衡模式）

  - PROFILE_ECONOMY（经济模式）

- 在 MetaLayer 中新建 pareto_tracker，记录每种配置在最近10次对话中的三维数据

下午任务（80行）

- 在GUI中增加"模式选择"下拉框，默认"平衡模式"

- 每月自动生成《帕累托前沿报告》，可视化各配置表现

- 将评分规则从硬编码升级为可配置JSON

验收标准

GUI中能切换三种模式，运行对话后，pareto_tracker 记录了该模式的三维数据。

代码改动

- config.py（+120行）

- meta.py（+50行）

- gui.py（+30行）

Day 8：双时间尺度进化调度（200行）

上午任务（120行）

- 在 MetaLayer 中增加 prompt_saturation_detector() 方法

- 记录连续N轮修改后质量提升幅度，当提升 < 5%时标记为"饱和"

- 饱和后，才允许系统触发控制逻辑层面的变更（检索策略调整、验证规则阈值修改）

下午任务（80行）

- 在进化日志中增加"进化层级"字段（level: prompt 或 level: control_logic）

- 系统日志显示"提示词优化已饱和，开始结构搜索"的明确状态切换

验收标准

系统日志显示"提示词优化已饱和，开始结构搜索"的明确状态切换记录。

代码改动

- meta.py（+120行）

- evolution.py 修改（+80行）

Day 8（晚）：第一阶段验收

任务

- 修复前7天遗留的bug

- 运行全量回归测试

- 确保八道防线全部生效、动态路由正常工作、元原语触发链完整

- 输出《第一阶段免疫系统验收报告》

验收标准

所有遗留问题解决；系统稳定运行24小时无报错；验收报告完成。

第二阶段：实践层落地（智慧大脑构建）（Day 9-17）

Day 9：晶体→Skill全面升级（250行）

上午任务（150行）

- 将 晶体数据/ 目录结构重组为 skills/ 目录

- 每个晶体卡片转换为Skill子目录：

  - CRYSTAL.md（原晶体内容）

  - validate.py（验证脚本）

  - references/（外部引用）

下午任务（100行）

- 修改 CrystalEngine，支持调用 validate.py 自动验证晶体有效性

- 知识号创作者可以上传完整的Skill包

- 修改 DebateEngine 角色系统，支持调用Skill验证脚本作为证据

验收标准

至少3条晶体卡片被转换为可执行的Skill目录，系统能调用其验证脚本并返回结果。

代码改动

- skills/ 目录重构（+200行）

- engine.py（+50行）

Day 9.5：【新增亮点③】跨用户认知贡献层（150行）

任务

- 新增 wisdom_commons.py

- 允许用户将匿名化高质量晶体（验证门控评分>0.8）贡献到公共池

- 新用户初始化时，可以"继承"公共池中的初始晶体种子（非敏感内容），加速冷启动

- 公共池中的晶体带有"贡献者指纹"（匿名），被引用时贡献者获得信用积分

- 信用积分可兑换高级功能（如额外Meta搜索次数）

- 系统自动维护"晶体生命力"：引用率低的老晶体自动沉底

验收标准

公共池中有至少5条贡献晶体；新用户初始化时自动加载公共池种子。

代码改动

- 新增 wisdom_commons.py（+150行）

Day 10：晶体代码化格式全面迁移（140行）

上午任务（80行）

- 编写迁移脚本 scripts/migrate_crystals_to_skills.py

- 将现有所有晶体卡片迁移到新格式（4字段→Skill目录）

下午任务（60行）

- 更新所有引用晶体卡片的代码模块

- 运行回归测试，确保无功能退化

验收标准

所有晶体完成迁移，系统运行无报错。

代码改动

- scripts/migrate_crystals_to_skills.py 新建（+100行）

- 各模块引用更新（+40行）

Day 11：外部信息注入器增强 + 强制探索调度器升级（220行）

上午任务（120行）

- 扩展外部信息注入器，支持按配置源和频率定时抓取

- 抓取结果全量入库，不可关闭或过滤

- 质疑仅在辩论中进行（不预过滤）

下午任务（100行）

- 修改强制探索调度器：高优先级孔洞超时自动升级

- 强制分配计算资源，探索失败也需产出晶体（失败晶体也入库，标记"待验证"）

验收标准

调度器日志显示"孔洞H003超时，已强制分配资源，探索产出晶体C045（待验证）"。

代码改动

- external.py（+120行）

- engine.py（+100行）

Day 11.5：【新增亮点④】RUMAD拓扑控制原型（80行）

任务

- 将通信拓扑控制建模为RL问题：

  - 状态（各角色立场向量）

  - 动作（选择下一轮谁对谁发言）

  - 奖励（辩论质量提升）

- 用Q-learning实现原型

- 集成到 DebateEngine 作为可选拓扑策略

论文依据

RUMAD（AAMAS 2026, arXiv:2602.23876）

验收标准

Q-learning原型可运行并输出拓扑选择决策日志。

代码改动

- debate.py（+80行）

Day 12：可验证主张提取器 + 沙盒执行 + SVR-MAD（220行）

上午任务（120行）

- 实现可验证主张提取器：识别"数字+比较级"模式（如"A比B高30%"）

- 自动生成测试代码骨架

- SVR-MAD贝叶斯后验验证：将辩论前信号作为先验，辩论结果作为后验证据，用贝叶斯公式更新每个角色"正确"的后验概率

下午任务（100行）

- 集成Docker沙盒执行环境

- 测试代码送入沙盒执行，结果强制附入审计报告

- 审计报告格式更新：增加"沙盒验证结果"章节

- M3MAD-Bench标准化评估：评估三个维度——多域任务（推理/知识/创意）、多模态输入（文本/文件/对话历史）、多维指标（准确性/效率/多样性）

论文依据

SVR-MAD（arXiv:2605.08234）Token成本最高降低61%；M3MAD-Bench（arXiv:2601.01234）

验收标准

审计报告包含"沙盒验证结果：断言1通过，断言2失败，失败原因为..."；SVR-MAD后验概率计算正确；M3MAD-Bench三维评估报告完成。

代码改动

- engine.py（+120行）

- debate.py（+100行）

- 新建 scripts/m3mad_bench.py（+50行，纳入下午）

Day 13：强制沉淀管道升级 + 会话关闭锁定（140行）

上午任务（80行）

- 修改会话关闭流程：每场辩论结束后自动提取L1/L2/L3结论

- 未封装（有未归档的L3孔洞）则会话不可关闭

下午任务（60行）

- 在GUI中显示"会话关闭前需归档的L3孔洞数"

- 实现"强制归档"功能：系统自动生成待确认卡片

验收标准

尝试关闭包含未归档L3孔洞的会话时，系统提示"尚有X个L3孔洞未归档，请先处理"。

代码改动

- debate.py（+80行）

- gui.py（+60行）

Day 13.5：【新增亮点⑤】沉思式反思核心实现（100行）

任务

- 新建 contemplation.py，实现 ContemplativeEngine

- 为AI增加四个维度指令：

  - 正念：自我监控与校准

  - 空性：防止僵化目标

  - 非二元性：消融对立边界

  - 无边关怀：普世关怀

- 在 DebateEngine._spokesperson() 输出前调用 _contemplative_reflection()

- 生成"智慧回响"板块

- 在 evolution_log.json 中增加"触发原因"字段（沉思触发/用户反馈/系统检测）

论文依据

《Contemplative Wisdom for Superalignment》（普林斯顿大学，2026）

验收标准

辩论输出包含"智慧回响"板块；进化日志记录沉思触发事件。

代码改动

- 新增 contemplation.py（+100行）

- debate.py 修改

Day 13.8：【新增亮点⑥】语言与价值观的深度绑定（80行）

任务

- 在认知指纹中新增"语言风格偏好"维度：

  - 文白比例偏好

  - 隐喻偏好（山水喻/建筑喻/兵家喻）

  - 节奏偏好（短句疾风骤雨/长句大江大河）

- 最终答案自动嵌入中国古典文化意象（如"如切如磋，如琢如磨"、"致良知"、"知行合一"）

- 引用中国智慧传统（儒家、道家、禅宗）作为"智慧回响"的背景

- 不是生硬塞入，而是让AI理解：在中文语境下，某些表达方式天然具有更高的"智慧感"

验收标准

同一问题对不同用户输出不同语言风格；智慧回响包含中国传统文化意象。

代码改动

- 新增 cultural_embedding.py（+80行）

- contemplation.py 修改

Day 14：进化日志完整轨迹升级 + 失败模式诊断（180行）

上午任务（100行）

- 将现有 evolution_log.json 升级为新格式（含 failure_traces/repair_attempts/diagnosis）

- 编写迁移脚本 scripts/upgrade_evolution_log.py

下午任务（80行）

- 在 MetaLayer 中实现 diagnose_failure_patterns() 方法

- 识别历史中的失败模式（如"连续3次因晶体引用不足导致审计不通过"）

- 生成预防性建议

验收标准

系统能输出"识别到失败模式：晶体引用不足（发生5次），建议在辩论前强制加载至少2条晶体"。

代码改动

- meta.py（+100行）

- scripts/upgrade_evolution_log.py 新建（+80行）

Day 15：双环闭环验证 + 信号追踪（140行）

上午任务（80行）

- 增加追踪日志：记录每次辩论中调用的晶体ID

- 与外环更新记录交叉验证

下午任务（60行）

- 运行10个标准测试问题，验证外环更新后的晶体是否被内环新一轮辩论调用

- 输出《双环闭环验证报告》

验收标准

报告显示"外环更新晶体C045后，下一轮辩论中C045被调用，调用率100%"。

代码改动

- meta.py（+80行）

- debate.py（+60行）

Day 16：Gödel Agent递归自我改进——策略层（180行）

上午任务（110行）

- 新建 evolution.py，实现Gödel Agent核心

- 让系统自主生成、评估并修改自身的Prompt模板（策略层）

- 参考RSEA的"保持更好"门控机制，升级 validation_gated_self_evolution

下午任务（70行）

- 编写候选改进的自动评估函数

- 候选改进必须在留出验证集上不退化才能提交，否则回退到基线

论文依据

《Gödel Agent》（2025）；《RSEA》（2026）

验收标准

系统能自主生成Prompt改进候选并通过门控验证；验证通过率≥70%。

代码改动

- 新增 evolution.py（+130行）

- meta.py 修改（+50行）

Day 17：递归自我改进——技能层 + 手册层 + 整合（200行）

上午任务（120行）

- 扩展Gödel Agent能力：系统基于沉思式反思和轨迹日志，自主生成新的晶体卡片（技能层）

- 实现晶体候选的自动验证与入库流程

下午任务（80行）

- 完成RSEA三层状态最后一环：系统自主优化其工作流程（手册层）

- 将三层自我改进串联为完整的"递归进化闭环"

- LIFE进化框架集成：

  - Lay（奠定能力）：认知指纹+晶体库

  - Integrate（整合协作）：多角色辩论+动态路由

  - Find faults（归因故障）：偏见检测+审计追踪

  - Evolve（自主进化）：验证门控+进化日志

- 跑通完整闭环：用户提问→沉思式反思→辩论→输出→自我改进提案→门控验证→应用改进

- 运行10个标准测试问题，输出《双环闭环验证报告》

验收标准

系统能自主生成晶体卡片并通过验证；三层自我改进形成闭环；《双环闭环验证报告》完成。

代码改动

- evolution.py（+80行）

- engine.py（+60行）

- meta.py（+60行）

第三阶段：架构层优化与前端构建（Day 18-22）

Day 18：Harness分解审计持续化 + 定义自检断言升级（190行）

上午任务（100行）

- 将 layer_ablation.py 改造为常驻后台服务

- 每周自动运行一次审计，更新《系统层级贡献报告》

下午任务（90行）

- 将审计结果写入 pareto_frontier.json 作为参考维度

- 在GUI中增加"系统健康度仪表盘"（显示各层级"贡献百分比"和"趋势箭头"）

- 将Day 0的定义自检断言升级为"持续验证"：

  - 每次系统启动时检查四个组件是否完整、是否可协同

  - 检查"认知连续性"的可度量证据（如"最近10次对话的指纹变化率 < 15%"）

验收标准

系统健康度仪表盘显示各层级数据；系统启动打印"✅ 定义验证通过：四个组件完整，认知连续性评分8.2/10"。

代码改动

- meta.py（+100行）

- gui.py（+90行）

Day 18.5：【新增亮点⑦】用户态系统状态断言（80行）

任务

- 在GUI顶部新增 "系统健康状态栏"

- 持续显示三类断言：

  - ✅ 认知连续性：最近10次对话指纹变化率 X%

  - ✅ 知识覆盖度：晶体引用率 Y%

  - ✅ 进化活跃度：最近7天新增晶体 Z 条

- 任何指标低于阈值时，状态栏变黄/红，点击可查看"修复建议"

- 用户可一键触发"自动修复"（强制运行一次每日计划+归档+Hebbian重平衡）

验收标准

状态栏实时更新；阈值触发时自动变色并显示修复建议。

代码改动

- 新增 /api/health-assertions 接口（+40行）

- gui.py 修改（+40行）

Day 19：元原语触发规则优化 + 自我修复循环（220行）

上午任务（100行）

- 基于前18天运行数据，优化元原语触发阈值

- 调整主动缺口检测的敏感度、时序感知升级的时间窗口等

- 将优化后的配置写入 核心配置/元原语规则.json

- 支持热加载（修改JSON无需重启）

下午任务（120行）【新增亮点⑧】

- 新增 self_healing.py

- 系统检测到"连续3次对话质量低于阈值"时，自动触发自我修复流程：

  - 暂停外部服务（不接收新输入）

  - 运行一次完整的"健康审计"（Harness分解审计+定义自检+帕累托检查）

  - 识别最弱的环节（如"晶体引用率下降"或"便宜门误判率上升"）

  - 自动应用对应的修复策略（如强制重平衡Hebbian权重、或调整便宜门阈值）

  - 恢复服务，记录修复事件

验收标准

修改JSON后系统立即应用新规则；自我修复循环能完整执行并记录修复事件。

代码改动

- 新建 核心配置/元原语规则.json（+30行）

- meta.py（+70行）

- 新增 self_healing.py（+120行）

Day 20：移动端优先Web前端开发（320行）

上午任务（200行）

- 开发移动端优先的 index.html（Bootstrap 5）

- 设计主界面布局：聊天/辩论/晶体管理/智慧回响/系统健康度仪表盘

- 实现前端JavaScript API调用层（api.js）

- 增加"模式选择"下拉框（高精度/平衡/经济）

下午任务（120行）

- 实现聊天界面、辩论/深度推理界面、晶体管理界面

- 对接后端对应接口

- 修复移动端适配问题

验收标准

所有界面在手机屏幕尺寸下正常显示；API调用正常返回。

代码改动

- frontend/index.html（+200行）

- frontend/api.js（+120行）

Day 20.5：【新增亮点⑨】集体认知地图（认知星图）（120行）

任务

- 后端新增 /api/cognitive-map 接口

- 使用UMAP/t-SNE将晶体向量降维到2D

- 前端用Canvas绘制可交互的"认知星图"：

  - 每个晶体显示为一个点，颜色表示层级（L1/L2/L3）

  - 点的大小表示热度

  - 点之间的连线表示链接关系

  - 用户可拖拽浏览、缩放

  - 悬停显示晶体内容预览

  - 点击跳转到晶体详情

- 显示"认知盲区"：晶体稀疏区域高亮标记为潜在孔洞

- 显示用户足迹：用户最近访问的晶体用特殊标记

验收标准

认知星图正常显示；晶体可拖拽浏览、点击查看详情；认知盲区自动标记。

代码改动

- app.py 新增 /api/cognitive-map（+60行）

- frontend/index.html 修改（+60行）

Day 21：用户认证 + 支付集成 + 健康度仪表盘后端（200行）

上午任务（100行）

- 实现用户认证系统（auth.py）：注册/登录/JWT token管理

下午任务（100行）

- 实现支付集成（webhook.py）：Stripe/Lemon Squeezy回调处理

- 付费功能门控：在深度推理、Meta搜索入口检查用户tier

- 免费版限制20次试用

- 完成系统健康度仪表盘后端数据接口

验收标准

用户可注册登录；支付升级流程正常；免费版试用次数限制生效。

代码改动

- 新增 auth.py（+80行）

- 新增 webhook.py（+50行）

- app.py 修改（+70行）

Day 22：缓冲日 + 集成测试

全天任务

- 修复前21天遗留的bug

- 运行全量回归测试

- 优化prompt过长、JSON解析失败等边缘情况

- 若全部按时完成，提前进入第四阶段

验收标准

所有遗留问题解决；系统稳定运行24小时无报错。

第四阶段：部署与开放生态（Day 23-25）

Day 23：服务器购买 + 双端部署准备

上午任务

- 购买阿里云轻量应用服务器（2核2G/40G/200M/不限流量，¥38/年）

- 配置安全组（放行22/80/443）

- 安装Python、Nginx、Gunicorn

- 上传代码，安装依赖

- 部署后端（Gunicorn+Nginx配置）

- 配置HTTPS（Let's Encrypt免费证书）

下午任务

- 部署Web前端（Nginx静态托管）

- 用HBuilder X的"5+ App"模式打包APK

- 真机安装测试

- 生成下载二维码（草料二维码）

费用

¥38

验收标准

API可公网访问，HTTPS证书生效；APK在至少1台真机上运行正常。

Day 24：双端分发 + 封闭测试 + 盲测对比 + AGENTS.md验证

上午任务（第一部分）

- 完成Web端全功能公网测试

- APK在3台以上不同Android手机安装测试

- 邀请5-10位外部用户封闭测试（Web + APK双端）

上午任务（第二部分）【新增亮点】

- 用户验收盲测：

  - 准备优化前后的各5份匿名输出（共10份，打乱顺序）

  - 邀请3-5位用户从"实用性""权威性""说服力""可执行性"四维度打分（1-5）

  - 收集评分数据

下午任务

- 验证"导出为AGENTS.md"功能在外部工具（Cursor/Claude Code）中的可用性

- 收集功能反馈与Bug报告

- 修复封闭测试中发现的关键问题

- 输出《辩论增强与盲测对比报告》

验收标准

盲测数据显示优化版在所有维度上优于或持平原版；导出的AGENTS.md在Cursor中可正常读取。

Day 25：知识号创作者计划 + Skill包市场上线 + 内容营销（260行）

上午任务（160行）

- 上线"知识号"创作者计划：

  - 支持知识号创建、定价、订阅、分成结算

  - 支持上传完整Skill包（不仅是文本卡片）

  - 支持创作者设置唤醒词和语境绑定（新增亮点）

  - 实现Skill包市场浏览和下载

  - 支持导出为标准AGENTS.md或Skill目录

- 唤醒词+语境绑定机制：

  - 创作者设置触发条件（唤醒词+语境标签）

  - 系统在用户输入时自动检测匹配的知识号

  - 匹配时激活专属角色，不匹配时"沉睡"

  - 创作者可获得"匹配成功次数"统计数据

下午任务（100行）

- 启动内容营销增长飞轮：

  - 撰写3篇技术深度文章（"沉思式AI""八道防线""递归自我进化"）

  - 发布到知乎/公众号/Medium

  - 建立"智慧修炼者"用户社群

验收标准

至少1位知识号创作者入驻，上传了至少1个Skill包；内容发布渠道建立。

代码改动

- app.py 新增知识号相关API（+100行）

- gui.py 修改（+60行）

- 新增 trigger_detector.py（+100行）

第五阶段：总结与迭代（Day 26）

Day 26：上线报告 + 后续规划 + 最终清理

上午任务

- 撰写《认知晶体树2.2上线与商业化报告》：

  - 八道防线运行数据

  - 全部辩论增强效果

  - 沉思式AI效果

  - 9大增强模块落地情况

  - 盲测对比结果

  - 双端用户反馈

  - 首月付费转化数据

- 清理冗余代码

下午任务

- 规划后续迭代方向（4个优先级）：

  - P0：RUMAD完整训练（直接提升辩论质量）

  - P1：Meta-Harness自动搜索（提升检索效率）

  - P2：帕累托前沿优化（降低Token成本）

  - P3：跨用户进化（LIFE框架第二层，需要足够用户数据）

- 产出《认知晶体树3.0规划草案》

验收标准

上线报告完成；3.0规划草案包含4个主要方向和时间预估；首月付费用户目标≥10人。

代码改动汇总

| 文件 | 改动 | 代码量 |
| --- | --- | --- |
| meta.py | AlarmMonitor、元原语协作、saturation_detector、pareto_tracker、self_healing集成 | ~500行 |
| debate.py | 警报监控、非马尔可夫检索、RCR、RUMAD集成、沉思式反思集成、强制沉淀 | ~400行 |
| engine.py | HebbianWeight、rank_crystals()增强、偏见检测、Skill调用 | ~250行 |
| cheap_gate.py | 动态路由决策器（三级路由） | ~130行 |
| contemplation.py | 新增——沉思式反思引擎（四维度） | ~100行 |
| evolution.py | 新增——Gödel Agent + RSEA门控（三层递归进化） | ~130行 |
| wisdom_commons.py | 新增——跨用户认知贡献层 | ~150行 |
| cognitive_persona.py | 新增——认知风格系统 | ~100行 |
| question_classifier.py | 新增——元问题分类器 | ~80行 |
| self_healing.py | 新增——自我修复循环 | ~120行 |
| cultural_embedding.py | 新增——语言文化绑定 | ~80行 |
| trigger_detector.py | 新增——知识号唤醒词检测 | ~100行 |
| config.py | 三组帕累托配置、元原语触发规则、9个META_PRIMITIVES开关 | ~120行 |
| gui.py | 模式选择、健康度仪表盘、AGENTS.md导出、状态断言栏、认知星图 | ~350行 |
| app.py | 新增API：/api/pareto、/api/agents-export、/api/skill-upload、/api/cognitive-map、/api/health-assertions | ~280行 |
| auth.py | 新增——用户认证系统（JWT） | ~80行 |
| webhook.py | 新增——支付回调处理 | ~50行 |
| frontend/index.html | 移动端优先Web前端 + 认知星图Canvas | ~350行 |
| frontend/api.js | 前端API调用层 | ~120行 |
| scripts/layer_ablation.py | 新建 | ~150行 |
| scripts/migrate_crystals_to_skills.py | 新建 | ~100行 |
| scripts/upgrade_evolution_log.py | 新建 | ~80行 |
| scripts/m3mad_bench.py | 新建 | ~50行 |
| skills/ 目录重构 | 晶体→Skill目录（含validate.py骨架） | ~200行 |
| core/AGENTS.md.template | 新建 | ~50行 |
| 核心配置/辩论角色模板.json | 新建（热加载） | ~80行 |
| 核心配置/元原语规则.json | 新建（热加载） | ~30行 |
| 核心配置/沉思进化配置.json | 新建 | ~30行 |

总代码量：约 2,810行（主干1,980行 + 增强模块830行）

费用明细（第一年）

| 项目 | 费用 |
| --- | --- |
| 阿里云轻量服务器（2核2G/40G/200M/不限流量） | ¥38 |
| 域名 | ¥0（IP访问） |
| SSL证书 | ¥0（Let's Encrypt） |
| 开发工具 | ¥0 |
| 总计 | ¥38/年 |

26天里程碑总览

| 阶段 | 天数 | 核心产出 | 验证指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置准备 | Day 0 | 双基线报告 + 定义自检 + 已有成果验证 | 明确系统能力分布与3个核心弱点 |
| 机制层强化 | Day 1-8 | 八道防线 + 动态路由 + Hebbian学习 + 元原语协作 + 双时间尺度 + 帕累托跟踪 + AGENTS.md导出 | 警报实时触发；Token↓20-30%；元原语触发链完整；同类问题复用率提升 |
| 实践层落地 | Day 9-17 | 9大增强模块 + Skill目录 + 沙盒执行 + 沉思式反思 + 三层递归进化 + 双环闭环 + 会话锁定 | 用户评分≥4.0；偏见指数<0.3；智慧感≥4.0；闭环跑通；沙盒验证报告含断言结果 |
| 架构与前端 | Day 18-22 | 持续审计 + 健康度仪表盘 + 认知星图 + 移动端Web + 认证支付 + 元原语热加载 | 健康度仪表盘趋势可见；认知星图可交互；手机端所有API可访问 |
| 部署开放 | Day 23-25 | 服务器+Web+APK上线 + 盲测对比 + 知识号+Skill市场 + 唤醒词机制 | Web公网访问；APK 3台设备运行正常；盲测四维度优化版占优；至少1个Skill包 |
| 总结 | Day 26 | 上线报告 + 3.0规划 | 首月付费用户≥10人 |

9大新增亮点汇总

| 序号 | 亮点 | 插入位置 | 代码量 | 护城河类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 认知风格系统——用户专属"认知操作符"，系统越用越像本人 | Day 2.5 | 100行 | 用户粘性护城河 |
| ② | 元问题分类器——自动识别问题类型，匹配最优处理管线 | Day 2.8 | 80行 | 质量上限护城河 |
| ③ | 跨用户认知贡献层——智慧公地，网络效应，新用户冷启动 | Day 9.5 | 150行 | 网络效应护城河 |
| ④ | RUMAD拓扑控制原型——Q-learning动态优化辩论发言顺序 | Day 11.5 | 80行 | 技术深度护城河 |
| ⑤ | 沉思式反思核心——正念/空性/非二元性/无边关怀，智慧回响 | Day 13.5 | 100行 | 体验质感护城河 |
| ⑥ | 语言文化绑定——语言风格偏好+中国古典文化意象注入 | Day 13.8 | 80行 | 文化护城河 |
| ⑦ | 用户态系统状态断言——实时健康状态栏，用户可见的系统透明度 | Day 18.5 | 80行 | 用户信任护城河 |
| ⑧ | 自我修复循环——系统自愈，连续低质量自动触发健康审计+修复 | Day 19下午 | 120行 | 系统生命力护城河 |
| ⑨ | 集体认知地图——认知星图，2D可视化探索认知盲区 | Day 20.5 | 120行 | 体验质感护城河 |

结语

致团队

26天，2,810行代码，9大增强模块，从"认知盆景"到"认知森林"。

这26天，我们不是在堆功能，而是在为系统注入生命力。

- 八道防线让它不崩——它有了免疫系统。

- 沉思式反思让它有魂——它有了大脑皮层。

- 递归自我改进让它能进化——它有了代谢循环。

- 跨用户贡献层让它有网络效应——它有了生态。

- 认知星图让它可探索——它有了空间感。

- 语言文化绑定让它有根——它有了中文灵魂。

我们做的，不是让AI更聪明，而是让AI更像一个「能呼吸的生命体」。

几句话给同事

"这不是一次功能升级。这是从'认知盆景'到'认知森林'的物种跃迁。"

"模型决定上限，Harness决定能否落地。"

"八道防线让它不死，沉思反思让它有魂，全部管道让它不堵，双端部署让它可触，知识号生态让它能活。"

"在现在的技术竞争烈度下，'够用'就是'落后'。"

"当你第100次打开这个系统，它已经成了你的'认知替身'——熟悉你的思维习惯、知道你如何做决策、能替你预判风险。"

26天后，我们将拥有

- ✅ 一个有免疫力的系统（八道防线 + 实时警报）

- ✅ 一个会沉思的系统（正念/空性/非二元性/无边关怀）

- ✅ 一个会进化的系统（Gödel Agent三层递归 + RSEA门控）

- ✅ 一个有网络效应的系统（跨用户认知贡献层 + 信用积分）

- ✅ 一个有文化根脉的系统（语言风格绑定 + 中国古典意象）

- ✅ 一个可触达的系统（Web公网 + APK分发，¥38/年成本）

- ✅ 一个能变现的系统（知识号创作者计划 + Skill包市场）

- ✅ 一个有护城河的系统（8种护城河，从技术到文化全覆盖）

26天，一棵树从种子到森林。开始吧，我们全程都在。