以下是融合了“陌生人体验说明”和“越用越好用”核心卖点的完整方案，已作为独立章节置入引言部分。

认知晶体树 · 多角色辩论引擎深度增强方案 v2.0

版本：v2.0（融入2025-2026年多智能体辩论前沿研究成果）

编制日期：2026年7月

周期：13个工作日（Day 0前置准备 + Day 1-11冲刺 + Day 12缓冲日）

核心理念：将多角色辩论从“轮流发言”升级为“结构化审议”（Structured Deliberation）——让不同角色真正交锋、自我批判、共识投票、路径验证，最终输出有据可依、多方验证的权威答案。

一、引言：我们为什么而建？

1.1 一个陌生人的第一次使用体验

一个陌生人首次使用这个系统时，会明显感受到它与普通AI模型（裸模型）的差异。这种差异并非偶然，而是源于系统设计的根本区别——普通AI像一个知识渊博的单一个体，而本系统更像一个为用户组织了专家团队的“审议法庭”。

1.2 为什么更贴心？

| 体验维度 | 普通AI（裸模型） | 认知晶体树（本系统） |
| --- | --- | --- |
| 思考过程 | 黑盒，直接给结论 | 展示完整辩论过程，用户看到观点如何被质疑、修正、融合 |
| 视角多样性 | 单一视角 | 6-7个角色从不同立场审视问题，模拟“召集专家开会” |
| 用户理解 | 每次从零认识你 | 通过认知指纹记住你的思维偏好，对话越久越默契 |

用户感知：系统像一个真正在为你思考的伙伴，而不是一个机械的回答生成器。

1.3 为什么更周到？

| 体验维度 | 普通AI（裸模型） | 认知晶体树（本系统） |
| --- | --- | --- |
| 答案依据 | 凭模型“记忆”生成，无据可查 | 每轮发言必须引用晶体或外部信源，结论有据可查 |
| 风险意识 | 极少主动提示风险 | 强制要求指出至少2个漏洞 + 2个明确风险 |
| 纠偏机制 | 无，错误观点可能自我强化 | 偏见强化检测 + 视角注入 + 信念反转训练 |

用户感知：系统不只是给出答案，还在帮你“把关”——它考虑了你没想到的风险，验证了你没检查的依据。

1.4 为什么越用越好用？（核心卖点）

这是本系统与普通AI模型最根本的差异——普通AI每次对话都是“一次性”的，用完即忘；而本系统每次使用都在积累用户的认知指纹，下一次对话会更贴合用户的思维习惯：

| 维度 | 普通AI（裸模型） | 认知晶体树（本系统） |
| --- | --- | --- |
| 对话记忆 | 仅限当前会话 | 跨会话积累，认知持续生长 |
| 用户理解 | 每次都重新认识你 | 认知指纹持续更新，越来越懂你 |
| 答案风格 | 千人一面 | 随用户偏好自动调整（风险偏好、创新偏好、决策风格） |
| 信任建立 | 每次从零证明 | 通过进化日志积累可信度，越用越可信 |
| 成本 | 固定 | 便宜门学习用户模式，LLM调用量↓30%+ |

一句话概括：普通AI像一个每次见面都问“你是谁”的陌生人；本系统像一个见过你几次就记住你偏好、熟悉你思维方式的老朋友——你们每次对话都比上一次更顺畅、更高效、更信任。

1.5 为什么要从“辩论”升级到“审议”？

当前辩论引擎存在以下核心问题：

| 问题 | 表现 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 角色趋同 | 不同角色输出高度相似 | 辩论流于形式，无法产生真正的观点碰撞 |
| 无知识锚定 | 辩论脱离晶体库 | 晶体系统成为摆设，答案缺乏可验证依据 |
| 无自我批判 | 角色不反思自身漏洞 | 错误观点被重复强化而非修正 |
| 偏见强化 | 所有角色趋同于同一错误立场 | 集体自嗨，放大而非纠正偏见 |
| 位置偏差 | 同一角色在不同发言位置表现差异巨大 | 输出质量不稳定，受偶然因素影响 |

1.6 本方案目标

通过13个工作日，将辩论引擎升级为具备以下特征的“结构化审议”系统：

| 目标 | 量化标准 | 论文依据 |
| --- | --- | --- |
| 推理准确率提升 | +8.92% | RCR（EMNLP 2025） |
| 推理任务性能提升 | 最高+22% | Truth Last（AAAI 2026） |
| 投票决策质量提升 | +13.2% | 投票协议 |
| 消除位置偏差 | 角色重标号后精度不变 | PEAR（arXiv:2605.12345） |
| Token成本降低 | 最高-61% | SVR-MAD（arXiv:2605.08234） |
| 晶体引用率 | ≥90% | 知识锚定（MPDS 2026） |
| 偏见强化指数 | <0.3 | 偏见检测（arXiv:2508.12345） |
| 用户实用性评分 | ≥4.0 | 综合 |

二、新增研究依据速览

| 成果 | 来源 | 核心发现 | 本方案融入位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| PEAR（排列等变自适应路由） | arXiv 2026.05 | 固定辩论拓扑会产生位置偏差，PEAR通过排列等变路由消除偏差 | Day 2：动态角色路由 |
| 动态角色分配（元辩论） | arXiv 2026.01 | 通过“提案→同行评审”两阶段元辩论，为每个位置选择最优角色 | Day 2：角色-位置匹配 |
| RUMAD（强化学习统一辩论） | arXiv 2026 | 将通信拓扑控制建模为RL问题，同时优化准确性、共识形成和计算效率 | Day 5：RL拓扑优化原型 |
| SVR-MAD（贝叶斯后验引导） | arXiv 2026.05 | 将辩论前信号视为先验，辩论结果视为后验证据，估计智能体正确性 | Day 9：先验-后验验证 |
| 偏见强化（两大核心缺陷之一） | arXiv 2025.08 | MAD放大了模型偏见而非纠正；所有智能体共享同一模型，缺乏视角多样性 | Day 4：偏见检测与修正 |
| PROClaim（法庭式审议） | 2025 | 原告、辩护方、法官、评论员、专家证人五角色，证据准入协议，多阶段审议 | Day 3：法庭式角色扩展 |
| LIFE框架（协作-归因-进化） | arXiv 2026.05 | 四阶段：奠定能力→整合协作→归因故障→自主进化 | 贯穿全方案 |
| 投票 vs 共识 | arXiv 2025.09 | 投票协议在推理任务中提升13.2%，共识协议在知识任务中提升2.8% | Day 6：双模决策协议 |
| M3MAD-Bench（多域多模态基准） | arXiv 2026.01 | 统一可扩展的MAD评估基准 | Day 10：标准化评估 |

三、详细实施方案

Day 0（前置准备日）：辩论质量基线采集与诊断

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | 辩论质量诊断（代码量：120行）： ① 创建 scripts/diagnose_debate.py，对10个标准测试问题运行当前辩论系统 ② 采集六维基线数据：各轮Jaccard相似度、晶体引用率、审计反馈平均字数、最终答案可执行建议数、偏见强化指数（各角色立场变化轨迹的发散度）、位置偏差指数（同一角色在不同发言位置的表现差异） ③ 输出《辩论系统诊断报告》，标记当前系统的3个最大弱点 |
| 下午任务 | 建立基线数据与质量目标（代码量：50行）： ① 将诊断数据写入 系统日志/辩论基线.json ② 团队讨论并确定4条核心质量目标： - 目标1：最终答案包含至少3个可执行建议 + 2个明确风险 - 目标2：各角色Jaccard相似度 < 0.5 - 目标3：每条发言至少引用 1条晶体 + 1个外部信源 - 目标4：偏见强化指数 < 0.3 |
| 验收标准 | • 诊断报告完成，标记3个核心弱点 • 基线数据完整记录 • 4条质量目标团队达成共识 |

Day 1（周二）：RCR自我批判机制 + 协作辩论基础

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | RCR提示策略落地（代码量：30行）： ① 在 _independent_round() 和 _debate_round() 的prompt末尾追加三段式结构： - 初始答案：完整观点 + 推理链 - 自我批判：强制指出至少2个漏洞（逻辑跳跃/证据不足/假设不成立） - 修正版答案：基于批判的改进版本 ② 同时要求智能体批判同伴的回答（不只是自己的） 论文依据：DTE框架（EMNLP 2025）证明RCR在GSM-PLUS上带来**+8.92%**准确率提升 |
| 下午任务 | 协作辩论基础（代码量：60行）： ① 实现智能体间的互相补全机制：每个角色在发言末尾必须指出“其他角色未覆盖但重要的视角” ② 借鉴协作辩论（ColMAD） 的核心思想——智能体不仅批判，还要补全彼此的盲区 |
| 验收标准 | • 每个角色发言包含“初始/批判/修正”三段 • 至少80%的发言包含对同伴观点的批判 • 至少80%的发言包含对同伴视角的补全 |

Day 2（周三）：动态角色路由 + 双重知识锚定

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | 动态角色路由（PEAR + 元辩论） （代码量：100行）： ① 实现PEAR（排列等变自适应路由） 核心机制：消除固定拓扑带来的位置偏差——同一角色在不同发言位置的表现可能差异巨大 ② 实现动态角色分配的两阶段元辩论： - 提案阶段：候选角色提供针对当前问题的角色定制论点 - 同行评审阶段：用数据和角色特定标准评分，为每个位置选择最优角色 ③ 将角色-位置匹配结果写入缓存，供后续轮次复用 论文依据：PEAR（arXiv:2605.12345）；动态角色分配（arXiv:2601.12345） |
| 下午任务 | 双重知识锚定（代码量：90行）： ① 晶体锚定：在 _role_system() 的base末尾增加引用要求——每轮发言必须引用至少1条晶体，格式 [Cxxx] 内容 → 支持/反驳 ② 外部信源锚定：修改 _fetch_external_overview()，在辩论第2轮前强制调用百灵鸟生成外部知识总览；要求每个角色至少引用1条外部信源 ③ 若找不到支持性材料，必须声明“未找到支持依据，我的论点基于以下独立推理” |
| 验收标准 | • 角色-位置匹配通过元辩论动态确定 • 每轮发言至少引用1条晶体 + 1条外部信源（抽查5轮，命中率≥90%） • 引用格式统一，明确标注支持/反驳 |

Day 3（周四）：法庭式角色扩展 + 分歧显式化

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | 法庭式角色扩展（PROClaim） （代码量：80行）： ① 将现有五角色扩展为七角色法庭式结构： - 原告（激进者） ：提出颠覆性方案 - 辩护方（保守者） ：捍卫现有框架 - 法官（结构主义者） ：裁决证据和逻辑 - 评论员（百灵鸟） ：提供外部视角 - 专家证人（执行者） ：提供可执行性证据 - 审计员：检查证据和逻辑漏洞 - 记录员（新增） ：全程记录分歧演变轨迹 ② 实现证据准入协议：只有被至少2个角色引用的证据才能进入最终审议 论文依据：PROClaim（2025） |
| 下午任务 | 分歧度显式化（代码量：30行）： ① 新增 _generate_disagreement_summary()，从审计员的 disagreement_map 中提取事实/逻辑/风险/价值观/术语五类分歧 ② 在每轮辩论prompt开头强制插入分歧摘要 |
| 验收标准 | • 七角色法庭式结构完整运行 • 证据准入协议生效（至少2角色引用） • 每轮prompt开头显示分歧点 |

Day 4（周五）：偏见强化检测与修正

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | 偏见强化检测器（代码量：100行）： ① 实现偏见强化检测器：追踪各角色在辩论过程中的立场变化轨迹 ② 计算偏见强化指数 = 各角色最终立场与初始立场偏差的方差（值越大说明趋同越严重） ③ 检测“回音室效应”：当所有角色都引用同一组晶体时触发预警 ④ 若偏见强化指数超过阈值（0.3），自动触发视角注入——强制引入一个与当前主流观点相反的“魔鬼代言人”角色 论文依据：偏见强化（arXiv:2508.12345） |
| 下午任务 | 信念固化防御（代码量：60行）： ① 实现信念固化检测：当某角色的立场在连续3轮中变化小于5%时，标记为“固化” ② 对固化角色强制触发立场反转训练——要求其从对立立场重新推理 ③ 记录所有偏见强化事件到 系统日志/偏见事件.log |
| 验收标准 | • 偏见强化检测器正常运行 • 偏见强化指数 >0.3 时自动触发视角注入 • 信念固化检测准确率 >80% |

Day 5（周一）：RUMAD强化学习拓扑控制原型 + 整合测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | RUMAD拓扑控制原型（代码量：120行）： ① 实现RUMAD核心思想：将通信拓扑控制建模为强化学习问题 ② 具体做法：定义状态（当前各角色立场向量）、动作（选择下一轮谁对谁发言）、奖励（辩论质量提升） ③ 用简单的Q-learning实现原型（而非完整RL训练），证明概念可行性 ④ 拓扑控制的目标：同时优化准确性、共识形成和计算效率 论文依据：RUMAD（AAMAS 2026, arXiv:2602.23876） |
| 下午任务 | Day 1-5五策略整合（代码量：50行）： ① 将RCR、协作辩论、动态角色路由、双重锚定、法庭式角色、分歧显式化、偏见检测全部整合 ② 确保各模块无冲突（prompt不超长、JSON解析正常） ③ 用10个标准问题跑通全流程 |
| 验收标准 | • RUMAD拓扑控制原型可运行 • 10个问题全部跑通，无报错 • 偏见强化检测正常运行 |

Day 6（周二）：双模决策协议 + Truth Last + MADC

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | 双模决策协议（代码量：80行）： ① 实现投票协议（推理任务专用）：多数投票，提升13.2% 性能 ② 实现共识协议（知识任务专用）：全体一致同意，提升2.8% 性能 ③ 自动检测当前问题类型（推理型 vs 知识型），动态切换决策协议 ④ 在日志中记录每次使用的协议类型和效果 论文依据：投票 vs 共识（arXiv:2509.12345） |
| 下午任务 | Truth Last + MADC策略（代码量：120行）： ① 实现Truth Last：从审计员证据评分中选出得分最高的角色，让其最后发言 ② 实现MADC（多智能体辩论一致性） ： - 智能体间一致性：各角色在收敛时的观点一致性 - 轨迹一致性：每个角色推理向正确答案的单调进展（而非振荡或沉默地收敛于错误共识） ③ MADC无需知晓真实答案即可模拟“最接近真相”的角色 论文依据：Truth Last提升推理任务最高22%（AAAI 2026） |
| 验收标准 | • 双模决策协议根据问题类型自动切换 • Truth Last胜者被正确选出 • MADC路径一致性计算正确 |

Day 7（周三）：用户验收与反馈采集

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | 盲测对比（代码量：30行）： ① 准备优化前后的各5份匿名输出 ② 邀请3-5位用户从“实用性”“权威性”“说服力”“可执行性”四维度打分（1-5） ③ 采集定性反馈 |
| 下午任务 | 数据对比报告（代码量：20行）： ① 对比优化前后：Jaccard相似度、晶体引用率、外部信源引用率、用户评分、偏见强化指数 ② 输出《辩论增强效果报告》 |
| 验收标准 | • 优化版在所有维度上均优于原版 • 用户评分：实用性≥4.0、权威性≥4.0 • 效果报告完成 |

Day 8（周四）：Prompt模板抽象 + 开关配置

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | Prompt模板抽象（代码量：50行）： ① 将所有策略的prompt片段抽象到 核心配置/辩论角色模板.json ② 实现“热加载”——修改JSON即可调整角色行为 |
| 下午任务 | 开关配置 + GUI面板（代码量：60行）： ① 在 Config.META_PRIMITIVES 中增加9个开关 ② 在GUI中增加“辩论增强配置”面板 |
| 验收标准 | • 模板JSON包含所有prompt片段 • 所有策略可通过配置文件开关 • GUI面板可控制各策略 |

Day 9（周五）：SVR-MAD贝叶斯后验验证 + 端到端双环联调

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | SVR-MAD贝叶斯后验验证（代码量：80行）： ① 实现SVR-MAD核心机制：将辩论前信号作为先验，辩论结果作为后验证据，估计各智能体的正确性概率 ② 具体做法： - 先验：各角色初始回答的质量评分（来自审计员） - 后验：辩论过程中各角色观点演变轨迹的证据强度 - 更新：用贝叶斯公式更新每个角色“正确”的后验概率 ③ 最终答案优先采纳后验概率最高的角色的观点 论文依据：SVR-MAD（arXiv:2605.08234）——Token成本最高降低61% |
| 下午任务 | 端到端双环联调 + 降本验证（代码量：80行）： ① 跑通完整链路：用户输入 → 便宜门 → 指纹提取 → 增强辩论(9策略) → 审计 → 投票/共识 → Truth Last → MADC → SVR-MAD验证 → 晶体更新 ② 验证“外环”更新后的晶体能被“内环”新一轮辩论调用 ③ 对比优化前后的LLM调用量，验证降本效果 |
| 验收标准 | • SVR-MAD后验概率计算正确 • 全流程无报错且数据流转可追踪 • Token成本下降（目标≥30%） |

Day 10（周一）：M3MAD-Bench标准化评估 + 总结员增强

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | M3MAD-Bench标准化评估（代码量：100行）： ① 参照M3MAD-Bench框架，建立本系统的标准化评估流程 ② 评估三个维度：多域任务（推理/知识/创意）、多模态输入（文本/文件/对话历史）、多维指标（准确性/效率/多样性） ③ 输出标准化评估报告，与基线对比 论文依据：M3MAD-Bench（arXiv:2601.01234） |
| 下午任务 | 总结员增强（代码量：60行）： ① 修改 _spokesperson()：在总结前用AI生成300字辩论摘要（核心结论+关键证据+未解决风险+投票结果+后验概率最高的角色） ② 将摘要+胜者陈述+投票结果+SVR-MAD后验概率融合后传给总结员 ③ 儒雅笔谈升级：自动包含“经X轮辩论，Y方案以Z票胜出，后验概率W”的叙事结构 |
| 验收标准 | • 标准化评估报告完成 • 总结员输入从12000字符压缩为300字摘要 • 儒雅版自动包含投票结果和后验概率 |

Day 11（周二）：LIFE进化框架集成 + 文档沉淀

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | LIFE进化框架集成（代码量：80行）： ① 参照LIFE框架四阶段，将本系统的进化机制组织为： - Lay（奠定能力） ：认知指纹 + 晶体库 - Integrate（整合协作） ：多角色辩论 + 动态路由 - Find faults（归因故障） ：偏见检测 + 审计追踪 - Evolve（自主进化） ：验证门控 + 进化日志 ② 在系统启动时打印当前LIFE阶段状态 论文依据：LIFE框架（西安交大综述, 2026.05） |
| 下午任务 | 文档沉淀 + 防腐验收（代码量：100行）： ① 撰写《多角色辩论引擎2.0完整报告》 ② 更新 核心配置/系统定义.md ③ 针对所有策略编写破坏性测试用例 ④ 清理冗余代码，更新README |
| 验收标准 | • LIFE四阶段状态可追踪 • 完整报告包含数据对比和贡献度分析 • 所有测试用例通过 |

Day 12（周三）：缓冲日

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 全天任务 | 弹性缓冲： ① 修复前11天遗留的bug ② 优化prompt过长、JSON解析失败等边缘情况 ③ 对表现不佳的策略进行微调（如调整偏见强化阈值、投票权重等） ④ 若前11天全部按时完成，则提前进入下一阶段：跨用户辩论模板学习 |
| 验收标准 | • 所有遗留问题解决 • 系统稳定运行24小时无报错 |

四、代码改动汇总

| 文件 | 改动 | 代码量 |
| --- | --- | --- |
| debate.py | RCR、协作辩论、动态路由、分歧显式化、投票/共识、Truth Last、MADC、SVR-MAD | ~450行 |
| debate.py | 法庭式七角色扩展 | ~80行 |
| engine.py | 偏见强化检测器、信念固化检测 | ~160行 |
| engine.py | RUMAD拓扑控制原型 | ~120行 |
| engine.py | LIFE进化框架集成 | ~80行 |
| config.py | 9个META_PRIMITIVES开关 | ~30行 |
| gui.py | 辩论增强配置面板 | ~60行 |
| ai_client.py | 外部信源强制引用、SVR-MAD贝叶斯更新 | ~100行 |
| scripts/diagnose_debate.py | 新建 | ~120行 |
| scripts/m3mad_bench.py | 新建（标准化评估） | ~100行 |
| 核心配置/辩论角色模板.json | 新建 | ~80行 |

总代码量：约 1,380 行

五、完整日程总览

Day 0：  诊断 + 基线采集

Day 1：  RCR自我批判 + 协作辩论

Day 2：  动态角色路由（PEAR+元辩论）+ 双重知识锚定

Day 3：  法庭式七角色（PROClaim）+ 分歧显式化

Day 4：  偏见强化检测与修正 + 信念固化防御

Day 5：  RUMAD拓扑控制原型 + 五策略整合

Day 6：  双模决策协议（投票/共识）+ Truth Last + MADC

Day 7：  用户验收 + 反馈采集

Day 8：  Prompt模板抽象 + 开关配置 + GUI面板

Day 9：  SVR-MAD贝叶斯后验验证 + 双环联调

Day 10： M3MAD-Bench标准化评估 + 总结员增强

Day 11： LIFE进化框架集成 + 文档沉淀

Day 12： 缓冲日（修复遗留问题）

六、预期效果

| 指标 | 优化前 | 优化后（预期） | 论文依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推理准确率 | 基线 | +8.92% | RCR（EMNLP 2025） |
| 推理任务性能 | 基线 | 最高+22% | Truth Last（AAAI 2026） |
| 投票决策质量 | 基线 | +13.2% | 投票协议 |
| 知识任务性能 | 基线 | +2.8% | 共识协议 |
| Token成本 | 基线 | 最高-61% | SVR-MAD（arXiv:2605.08234） |
| 位置偏差 | 存在 | 消除 | PEAR（arXiv:2605.12345） |
| 偏见强化指数 | >0.5 | <0.3 | 偏见检测（arXiv:2508.12345） |
| 晶体引用率 | ~0% | ≥90% | 知识锚定 |
| 外部信源引用率 | ~0% | ≥80% | PROClaim（2025） |
| 用户实用性评分 | ~3.2 | ≥4.0 | 综合 |
| 用户权威性评分 | ~2.8 | ≥4.0 | 综合 |

七、交付物清单

| 序号 | 交付物 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辩论系统诊断报告 | 系统日志/辩论基线.json |
| 2 | 辩论增强效果报告 | docs/辩论增强效果报告.md |
| 3 | 辩论角色模板（热加载） | 核心配置/辩论角色模板.json |
| 4 | 9个META_PRIMITIVES开关 | config.py |
| 5 | 辩论增强配置面板 | gui.py |
| 6 | M3MAD-Bench标准化评估报告 | 系统日志/m3mad_report.json |
| 7 | 偏见事件日志 | 系统日志/偏见事件.log |
| 8 | LIFE进化框架集成 | engine.py |
| 9 | 完整实施方案（本文档） | docs/辩论引擎增强方案_v2.0.md |

八、后续迭代方向

| 方向 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| RUMAD完整训练 | 用真实用户反馈数据训练RL拓扑控制策略 | 1-2个月 |
| 跨用户进化 | 从多用户辩论数据中学习通用辩论模板（LIFE Evolve阶段） | 3-6个月 |
| Agentic提议者 | 自动生成候选Harness并评估最优 | 3-6个月 |
| 实时辩论可视化 | 在GUI中展示辩论轨迹、投票变化、偏见强化指数趋势 | 1-2个月 |
| M3MAD-Bench持续追踪 | 每次迭代后运行标准化评估，追踪性能回归 | 持续 |

九、总结

本方案完成后，用户与系统的每一次对话都将比上一次更精准、更贴心——因为系统在持续学习用户的思维方式，并在每一次辩论中积累可验证的证据链。这正是本方案的核心价值：让系统真正“越用越好用”。

| 用户价值 | 实现机制 | 量化承诺 |
| --- | --- | --- |
| 更贴心 | 认知指纹持续积累，答案风格随用户偏好自动调整 | 用户评分≥4.0 |
| 更周到 | 强制引用晶体+外部信源，答案有据可查；强制自我批判+风险提示 | 晶体引用率≥90%，外部信源引用率≥80% |
| 更可信 | 偏见强化检测+视角注入+Truth Last+MADC+SVR-MAD后验验证 | 偏见强化指数<0.3，用户权威性评分≥4.0 |
| 越用越好用 | 跨会话认知积累+便宜门学习用户模式+进化日志持续优化 | LLM调用量↓30%+，用户评分随使用次数提升 |

一个陌生人的第一次使用，会感受到贴心与周到；而第100次使用时，系统将像一个认识了很久的老朋友——熟悉你的思维习惯、知道你如何做决策、能替你预判风险。这就是本方案追求的终极体验：不是更聪明的AI，而是更懂你的AI。