认知晶体树 v2.2 冲刺计划

版本定位

版本号：v2.2-Final（Harness Engineering + 八道防线 + 全部辩论增强策略 + 沉思式反思 + 递归自我改进 + 全部管道基建 + 双端部署 + 开放生态 + 9大增强模块 + GitHub生态挂钩（3个）  + 反诈/好人效率模块（6个）+ 灵感熔炉机制 ）

版本定性：从"认知盆景"到"认知森林"的物种跃迁，同时与GitHub生态深度绑定，建立"开源版引流 + 云版付费"的双层商业模式。

核心隐喻：让系统同时拥有 免疫系统（八道防线 + Harness工程）、大脑皮层（沉思式反思 + 递归进化）、GitHub生态（PR审计 + Trending晶体化 + Skill市场）与 灵感熔炉（持续捕获与孵化"神来之笔"）。

总代码量：约 3,310行（主干2,100行 + 增强模块1,210行）

周期：26个工作日

前置条件：已完成为期11天的2.0版本开发，具备工作层+元层双层架构、便宜门、质量门G1/G2、认知指纹、向量检索、矛盾检测、替身角色、验证门控、晶体代码化、进化日志、双环闭环、Meta搜索原型。

产品价值主张（贯穿全程）

| 用户价值 | 实现机制 | 量化承诺 |
| --- | --- | --- |
| 更贴心 | 认知指纹持续积累 + 认知风格系统，答案风格随用户偏好自动调整 | 用户评分≥4.0 |
| 更周到 | 强制引用晶体+外部信源+元问题分类器，答案有据可查 | 晶体引用率≥90%，外部信源引用率≥80% |
| 更可信 | 偏见强化检测+视角注入+Truth Last+MADC+SVR-MAD后验验证+沙盒执行 | 偏见强化指数<0.3，权威性评分≥4.0 |
| 越用越好用 | 跨会话认知积累+Hebbian学习+进化日志+跨用户贡献层 | LLM调用量↓30%+，用户评分随使用次数提升 |
| 有智慧感 | 沉思式反思四维度（正念/空性/非二元性/无边关怀）+ 文化母题注入 | 智慧感评分≥4.0 |
| GitHub原生 | PR审计 + Trending晶体化 + Issue原生Skill市场 | PR审计报告可用性≥90%；Trending每日自动更新 |
| 持续进化 | 灵感熔炉机制——捕获→筛选→孵化→闭环 | 每周至少处理3条灵感，至少1条进入执行 |

核心论文速览

| 成果 | 来源 | 核心发现 | 融入位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| PEAR（排列等变自适应路由） | arXiv 2026.05 | 消除固定拓扑位置偏差 | Day 9-10 |
| 动态角色分配（元辩论） | arXiv 2026.01 | 提案→同行评审两阶段选最优角色 | Day 9-10 |
| RUMAD（强化学习统一辩论） | AAMAS 2026 | 拓扑控制建模为RL问题 | Day 11.5 |
| SVR-MAD（贝叶斯后验引导） | arXiv 2026.05 | 先验→后验估计智能体正确性 | Day 12 |
| Truth Last | AAAI 2026 | 证据最强角色最后发言+22% | Day 11 |
| LIFE框架 | 西安交大综述2026 | 四阶段组织进化机制 | Day 17 |
| RCR（Reflect-Critique-Refine） | EMNLP 2025 | 三段式自我批判+8.92% | Day 1-5 |
| 沉思式智慧 | 普林斯顿大学2026 | 正念/空性/非二元性/无边关怀 | Day 13.5 |
| M3MAD-Bench | arXiv 2601.01234 | 标准化评估框架 | Day 12 |
| Hebbian学习 | 神经科学经典 | 细胞一起放电，一起连接 | Day 5 |

整体结构（5阶段，26天）

| 阶段 | 天数 | 主题 | 核心产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置准备 | Day 0 | Harness分解审计基线 + 灵感池初始化 | 《系统层级贡献报告》、帕累托基线、已有成果验证、灵感池.json |
| 第一阶段 | Day 1-8 | 机制层强化（免疫系统） | 八道防线、动态路由、Hebbian学习、AGENTS.md导出、个人认知效率仪表盘、灵感熔炉复盘（一） |
| 第二阶段 | Day 9-17 | 实践层落地（智慧大脑） | Skill目录、沙盒执行、沉思式反思、递归进化、双环闭环、多替身并行工作台、反诈三模块 |
| 第三阶段 | Day 18-22 | 架构层优化+前端+GitHub挂钩（骨骼躯干+神经末梢） | 持续审计、健康度仪表盘、移动端Web、认知星图、.github/cognitive-tree/规范、GitHub Trending晶体化、全球认知雷达、灵感熔炉复盘（二） |
| 第四阶段 | Day 23-25 | 部署与开放生态 | 服务器、APK、知识号创作者计划、PR审计功能、GitHub原生Skill市场 |
| 总结 | Day 26 | 上线报告+3.0规划 | 报告、规划、首月付费用户≥10人 |

详细每日任务

Day 0（前置准备日）：Harness分解审计基线 + 灵感池初始化

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（150行） | 1. 新建 scripts/diagnose_harness_debate.py（合并版双基线采集）：对10个标准测试问题，同时采集两条基线：Harness基线（完整系统 vs 移除向量检索/移除审计员角色/移除便宜门规则 → 记录Jaccard相似度、晶体引用率、用户评分、Token消耗）和辩论基线（六维数据：各轮Jaccard相似度、晶体引用率、审计反馈平均字数、可执行建议数、偏见强化指数、位置偏差指数）。2. 输出《双基线诊断报告》：标识"重载层" + 标记3个核心弱点 |
| 下午任务（100行） | 建立"认知晶体树2.2定义"自检断言，写入系统启动流程。在 系统日志/ 下新建 pareto_frontier.json，初始化多配置三维记录。建立TTQ/TTA/TTU持续埋点机制。团队共识4条质量目标：可执行建议≥3个、Jaccard<0.5、晶体引用≥1条、偏见强化指数<0.3。🆕 新增子任务：在 系统日志/ 下新建 灵感池.json，初始化数据结构：`{"id": "INSP-xxx", "source": "对话 |
| 验收标准 | 《双基线诊断报告》完成；启动时定义断言自动通过；4条质量目标达成共识；灵感池.json 创建成功，包含 INSP-001 |

Day 1：警报系统实现（八道防线）（200行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（120行） | 在 MetaLayer 中新建 AlarmMonitor 类。定义警报规则（可配置JSON）：晶体引用率 < 50% → "知识贫瘠警报"；偏见强化指数 > 0.3 → "偏见膨胀警报"；外部信源连续3轮无新数据 → "信息枯竭警报"；辩论Jaccard相似度连续3轮 > 0.8 → "思维固化警报" |
| 下午任务（80行） | 在 DebateEngine 中集成警报监控。警报触发后自动执行：记录事件 → 打断辩论 → 强制注入视角或触发外部搜索 → 恢复辩论。警报事件写入 evolution_log.json，标记 trigger: "alarm" |
| 验收标准 | 人为制造"低引用率"场景，系统自动触发警报并在日志中记录"知识贫瘠警报已触发，已强制注入外部知识" |

Day 2：便宜门升级为动态路由决策器（120行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（70行） | 修改 CheapGate.check()，增加问题复杂度评估。三级路由：简单问题（明确指令/情绪确认）→ 规则引擎直接回答；中等复杂度 → 便宜门预筛选后调用LLM；高复杂度 → 直接调用LLM但附带Token预算上限 |
| 下午任务（50行） | 增加路由决策日志："便宜门路由决策：问题复杂度X，选择路径Y，预估成本Z"。对比优化前后的Token消耗数据 |
| 验收标准 | 控制台日志显示清晰的路由决策记录，中等复杂度问题Token消耗较优化前下降20-30% |

Day 2.5：【新增亮点①】认知风格系统（100行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务 | 在 fingerprint_extractor.py 中新增思维模式分析：演绎偏好 vs 归纳偏好；类比偏好 vs 第一性原理偏好；叙事偏好 vs 数据偏好。生成用户专属"认知操作符"（如 [思维模式：类比推演]、[论证偏好：反证法]、[输出偏好：先结论后展开]）。在每轮辩论System Prompt中注入这些操作符。最终答案的风格会越来越像用户本人 |
| 验收标准 | 不同用户在同问题上获得不同风格但同样优质的答案；用户"这是我想要的答案风格"反馈率≥80% |

Day 2.8：【新增亮点②】元问题分类器（80行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务 | 新增 question_classifier.py。基于关键词+句式+长度的分类规则（纯规则，零LLM成本）：事实查询（"什么是XX"）→ 走快速检索路径；决策困境（"我应该选A还是B"）→ 走辩论+投票路径；创意启发（"给我一些想法"）→ 走百灵鸟+联想路径；反思深化（"我这样想对吗"）→ 走沉思式反思路径。在GUI中显示"当前问题被分类为：决策困境，已启动辩论引擎" |
| 验收标准 | 分类准确率≥90%（人工抽查20个问题） |

Day 3：元原语协作网络升级（160行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（100行） | 修改 MetaLayer，使各元原语之间可相互触发。实现触发链：主动缺口检测发现孤立晶体 → 自动触发验证门控自我进化；时序感知升级发现高热度但久未访问晶体 → 自动触发主动缺口检测 |
| 下午任务（60行） | 在 config.py 中增加元原语触发规则配置。运行测试验证触发链完整 |
| 验收标准 | 日志显示"主动缺口检测→验证门控自我进化"的完整触发链 |

Day 4：非马尔可夫历史检索 + 失败轨迹记录（220行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（120行） | 扩展 evolution_log.json 结构，每条事件增加：failure_traces（失败时的完整上下文）、repair_attempts（尝试的修复方案及结果）、diagnosis（系统自己对失败原因的判断） |
| 下午任务（100行） | 在 MetaLayer 中新建 diagnose_history() 方法。在 DebateEngine 初始化时调用历史检索，匹配当前问题与历史问题。匹配度 > 0.7时，加载该历史问题对应的"有效晶体组合"作为初始检索种子 |
| 验收标准 | 连续提出同类问题时，第二次的晶体引用率高于第一次，且进化日志中记录了"复用历史经验"事件 |

Day 5：验证门控Hebbian学习（180行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（100行） | 在 CrystalEngine 中新建 HebbianWeight 数据结构。记录 (crystal_pair, task_type, validation_score) |
| 下午任务（80行） | 每次辩论结束后，审计员对"哪些晶体组合真正帮助了输出"进行评分。高评分组合的权重增加，低评分组合的权重衰减（"细胞一起放电，一起连接"）。在 rank_crystals() 中，将Hebbian权重作为检索排序的辅助因子 |
| 验收标准 | 对同类问题多次提问后，系统优先调用的晶体组合趋于稳定，且与历史上高评分组合一致 |

Day 6：AGENTS.md标准化导出（180行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（100行） | 在 核心配置/ 下新建 AGENTS.md.template。将晶体卡片映射为AGENTS.md的标准化格式（项目说明、禁止操作、完成定义） |
| 下午任务（80行） | 在GUI中增加"导出为AGENTS.md"按钮。实现"导出为Skill目录"功能：CRYSTAL.md + validate.py + references/ |
| 验收标准 | 导出的AGENTS.md能被Claude Code或Cursor正确读取并作为项目上下文 |

Day 7：帕累托前沿跟踪系统 + 个人认知效率仪表盘（200行 → +30行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（120行） | 在 config.py 中定义三组配置：PROFILE_HIGH_ACCURACY（高精度模式）、PROFILE_BALANCED（平衡模式）、PROFILE_ECONOMY（经济模式）。在 MetaLayer 中新建 pareto_tracker，记录每种配置在最近10次对话中的三维数据 |
| 下午任务（80行） | 在GUI中增加"模式选择"下拉框，默认"平衡模式"。每月自动生成《帕累托前沿报告》。将评分规则从硬编码升级为可配置JSON。🆕 新增子任务：在 pareto_tracker 中增加用户个人维度："个人认知效率趋势"——展示今日高质量信息获取量、晶体引用次数、判断偏差指数趋势。用趋势图展示"认知生产力"变化，借鉴诈骗团伙"绩效追踪"的工业化刻度，但用于正派目的 |
| 验收标准 | GUI中能切换三种模式；pareto_tracker记录了三维数据；个人认知效率仪表盘显示当日数据 |

Day 8：双时间尺度进化调度 + 第一阶段验收 + 灵感熔炉复盘（一）（200行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（120行） | 在 MetaLayer 中增加 prompt_saturation_detector() 方法。记录连续N轮修改后质量提升幅度，当提升 < 5%时标记为"饱和"。饱和后，才允许系统触发控制逻辑层面的变更（检索策略调整、验证规则阈值修改）。在进化日志中增加"进化层级"字段（level: prompt 或 level: control_logic）。系统日志显示"提示词优化已饱和，开始结构搜索"的明确状态切换 |
| 下午任务（80行） | 🆕 新增子任务（下午开始1小时）："灵感熔炉复盘（一）"——回顾 Day 1-7 期间产生的"神来之笔"，从 灵感池.json 中读取状态为"待筛选"的记录，运行L2筛选（重要性、紧急性、与主线目标的一致性、资源投入估算），产出"待采纳清单"。S级灵感（<2小时可验证）立即执行，计入当日弹性工时；A级灵感（半天内可落地）排入 Day 9-12 的弹性槽位；B级灵感（1-2天）列入 Day 17-22 弹性槽。运行全量回归测试，确保八道防线全部生效、动态路由正常工作、元原语触发链完整。输出《第一阶段免疫系统验收报告》 |
| 验收标准 | 系统日志显示"提示词优化已饱和，开始结构搜索"的明确状态切换记录；所有遗留问题解决；系统稳定运行24小时无报错；验收报告完成；灵感池至少处理3条待筛选记录，产出至少1条待采纳清单 |

Day 9：晶体→Skill全面升级（250行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（150行） | 将 晶体数据/ 目录结构重组为 skills/ 目录。每个晶体卡片转换为Skill子目录：CRYSTAL.md（原晶体内容）、validate.py（验证脚本）、references/（外部引用） |
| 下午任务（100行） | 修改 CrystalEngine，支持调用 validate.py 自动验证晶体有效性。知识号创作者可以上传完整的Skill包。修改 DebateEngine 角色系统，支持调用Skill验证脚本作为证据 |
| 验收标准 | 至少3条晶体卡片被转换为可执行的Skill目录，系统能调用其验证脚本并返回结果 |

Day 9.5：【新增亮点③】跨用户认知贡献层（150行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务 | 新增 wisdom_commons.py。允许用户将匿名化高质量晶体（验证门控评分>0.8）贡献到公共池。新用户初始化时，可以"继承"公共池中的初始晶体种子（非敏感内容），加速冷启动。公共池中的晶体带有"贡献者指纹"（匿名），被引用时贡献者获得信用积分。信用积分可兑换高级功能（如额外Meta搜索次数）。系统自动维护"晶体生命力"：引用率低的老晶体自动沉底 |
| 验收标准 | 公共池中有至少5条贡献晶体；新用户初始化时自动加载公共池种子 |

Day 10：晶体代码化格式全面迁移（140行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（80行） | 编写迁移脚本 scripts/migrate_crystals_to_skills.py。将现有所有晶体卡片迁移到新格式（4字段→Skill目录） |
| 下午任务（60行） | 更新所有引用晶体卡片的代码模块。运行回归测试，确保无功能退化 |
| 验收标准 | 所有晶体完成迁移，系统运行无报错 |

Day 11：外部信息注入器增强 + 强制探索调度器升级（220行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（120行） | 扩展外部信息注入器，支持按配置源和频率定时抓取。抓取结果全量入库，不可关闭或过滤。质疑仅在辩论中进行（不预过滤） |
| 下午任务（100行） | 修改强制探索调度器：高优先级孔洞超时自动升级。强制分配计算资源，探索失败也需产出晶体（失败晶体也入库，标记"待验证"） |
| 验收标准 | 调度器日志显示"孔洞H003超时，已强制分配资源，探索产出晶体C045（待验证）" |

Day 11.5：【新增亮点④】RUMAD拓扑控制原型（80行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务 | 将通信拓扑控制建模为RL问题：状态（各角色立场向量）、动作（选择下一轮谁对谁发言）、奖励（辩论质量提升）。用Q-learning实现原型。集成到 DebateEngine 作为可选拓扑策略 |
| 论文依据 | RUMAD（AAMAS 2026, arXiv:2602.23876） |
| 验收标准 | Q-learning原型可运行并输出拓扑选择决策日志 |

Day 12：可验证主张提取器 + 沙盒执行 + SVR-MAD + M3MAD-Bench（220行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（120行） | 实现可验证主张提取器：识别"数字+比较级"模式（如"A比B高30%"）。自动生成测试代码骨架。SVR-MAD贝叶斯后验验证：将辩论前信号作为先验，辩论结果作为后验证据，用贝叶斯公式更新每个角色"正确"的后验概率 |
| 下午任务（100行） | 集成Docker沙盒执行环境。测试代码送入沙盒执行，结果强制附入审计报告。审计报告格式更新：增加"沙盒验证结果"章节。M3MAD-Bench标准化评估：评估三个维度——多域任务（推理/知识/创意）、多模态输入（文本/文件/对话历史）、多维指标（准确性/效率/多样性）。新建 scripts/m3mad_bench.py |
| 论文依据 | SVR-MAD（arXiv:2605.08234）Token成本最高降低61%；M3MAD-Bench（arXiv:2601.01234） |
| 验收标准 | 审计报告包含"沙盒验证结果：断言1通过，断言2失败，失败原因为..."；SVR-MAD后验概率计算正确；M3MAD-Bench三维评估报告完成 |

Day 13：强制沉淀管道升级 + 会话关闭锁定 + 多替身并行工作台（140行 → +50行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（80行） | 修改会话关闭流程：每场辩论结束后自动提取L1/L2/L3结论。未封装（有未归档的L3孔洞）则会话不可关闭 |
| 下午任务（60行） | 在GUI中显示"会话关闭前需归档的L3孔洞数"。实现"强制归档"功能：系统自动生成待确认卡片。🆕 新增子任务："多替身并行工作台"原型——用户可创建3个独立替身（"决策替身""学习替身""社交替身"），各自积累认知指纹和晶体，定期由"结构主义者"进行跨替身整合。借鉴诈骗团伙"一人分饰多角"的工业化效率，但用于个人认知的多维度成长 |
| 验收标准 | 尝试关闭包含未归档L3孔洞的会话时，系统提示"尚有X个L3孔洞未归档，请先处理"；多替身可分别对话并各自积累认知指纹 |

Day 13.5：【新增亮点⑤】沉思式反思核心实现（100行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务 | 新建 contemplation.py，实现 ContemplativeEngine。为AI增加四个维度指令：正念（自我监控与校准）、空性（防止僵化目标）、非二元性（消融对立边界）、无边关怀（普世关怀）。在 DebateEngine._spokesperson() 输出前调用 _contemplative_reflection()。生成"智慧回响"板块。在 evolution_log.json 中增加"触发原因"字段（沉思触发/用户反馈/系统检测） |
| 论文依据 | 《Contemplative Wisdom for Superalignment》（普林斯顿大学，2026） |
| 验收标准 | 辩论输出包含"智慧回响"板块；进化日志记录沉思触发事件 |

Day 13.8：【新增亮点⑥】语言与价值观的深度绑定（80行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务 | 在认知指纹中新增"语言风格偏好"维度：文白比例偏好；隐喻偏好（山水喻/建筑喻/兵家喻）；节奏偏好（短句疾风骤雨/长句大江大河）。最终答案自动嵌入中国古典文化意象（如"如切如磋，如琢如磨"、"致良知"、"知行合一"）。引用中国智慧传统（儒家、道家、禅宗）作为"智慧回响"的背景。不是生硬塞入，而是让AI理解：在中文语境下，某些表达方式天然具有更高的"智慧感" |
| 验收标准 | 同一问题对不同用户输出不同语言风格；智慧回响包含中国传统文化意象 |

Day 14：进化日志完整轨迹升级 + 失败模式诊断（180行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（100行） | 将现有 evolution_log.json 升级为新格式（含 failure_traces/repair_attempts/diagnosis）。编写迁移脚本 scripts/upgrade_evolution_log.py |
| 下午任务（80行） | 在 MetaLayer 中实现 diagnose_failure_patterns() 方法。识别历史中的失败模式（如"连续3次因晶体引用不足导致审计不通过"）。生成预防性建议 |
| 验收标准 | 系统能输出"识别到失败模式：晶体引用不足（发生5次），建议在辩论前强制加载至少2条晶体" |

Day 15：双环闭环验证 + 信号追踪（140行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（80行） | 增加追踪日志：记录每次辩论中调用的晶体ID。与外环更新记录交叉验证 |
| 下午任务（60行） | 运行10个标准测试问题，验证外环更新后的晶体是否被内环新一轮辩论调用。输出《双环闭环验证报告》 |
| 验收标准 | 报告显示"外环更新晶体C045后，下一轮辩论中C045被调用，调用率100%" |

Day 16：Gödel Agent递归自我改进——策略层（180行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（110行） | 新建 evolution.py，实现Gödel Agent核心。让系统自主生成、评估并修改自身的Prompt模板（策略层）。参考RSEA的"保持更好"门控机制，升级 validation_gated_self_evolution |
| 下午任务（70行） | 编写候选改进的自动评估函数。候选改进必须在留出验证集上不退化才能提交，否则回退到基线 |
| 论文依据 | 《Gödel Agent》（2025）；《RSEA》（2026） |
| 验收标准 | 系统能自主生成Prompt改进候选并通过门控验证；验证通过率≥70% |

Day 17：递归自我改进——技能层 + 手册层 + 整合 + 反诈三模块（200行 → +90行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（120行） | 扩展Gödel Agent能力：系统基于沉思式反思和轨迹日志，自主生成新的晶体卡片（技能层）。实现晶体候选的自动验证与入库流程 |
| 下午任务（80行） | 完成RSEA三层状态最后一环：系统自主优化其工作流程（手册层）。将三层自我改进串联为完整的"递归进化闭环"。LIFE进化框架集成：Lay（奠定能力）→ Integrate（整合协作）→ Find faults（归因故障）→ Evolve（自主进化）。跑通完整闭环。🆕 新增子任务：在"双环闭环验证"的"外环审计"中嵌入三个"反诈"审计模块：① "AI人设检测器"——输入一段对话，判断对方是否为AI驱动的多角色伪装（基于发言模式、响应速度、语义连贯性异常）；② "星链信号指纹库"——记录已知诈骗园区的网络信号特征，当系统检测到来自这些IP段的请求时自动标记；③ "跨语言语义一致性审计"——检测同一句话在不同语言版本中是否语义一致（诈骗团伙常用翻译漏洞制造信任）。运行10个标准测试问题，输出《双环闭环验证报告》 |
| 验收标准 | 系统能自主生成晶体卡片并通过验证；三层自我改进形成闭环；反诈三模块各能输出至少一条检测记录；《双环闭环验证报告》完成 |

Day 18：Harness分解审计持续化 + 定义自检断言升级（190行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（100行） | 将 layer_ablation.py 改造为常驻后台服务。每周自动运行一次审计，更新《系统层级贡献报告》 |
| 下午任务（90行） | 将审计结果写入 pareto_frontier.json 作为参考维度。在GUI中增加"系统健康度仪表盘"（显示各层级"贡献百分比"和"趋势箭头"）。将Day 0的定义自检断言升级为"持续验证"：每次系统启动时检查四个组件是否完整、是否可协同；检查"认知连续性"的可度量证据（如"最近10次对话的指纹变化率 < 15%"） |
| 验收标准 | 系统健康度仪表盘显示各层级数据；系统启动打印"✅ 定义验证通过：四个组件完整，认知连续性评分8.2/10" |

Day 18.5：【新增亮点⑦】用户态系统状态断言（80行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务 | 在GUI顶部新增"系统健康状态栏"。持续显示三类断言：✅ 认知连续性（最近10次对话指纹变化率 X%）；✅ 知识覆盖度（晶体引用率 Y%）；✅ 进化活跃度（最近7天新增晶体 Z 条）。任何指标低于阈值时，状态栏变黄/红，点击可查看"修复建议"。用户可一键触发"自动修复"（强制运行一次每日计划+归档+Hebbian重平衡） |
| 验收标准 | 状态栏实时更新；阈值触发时自动变色并显示修复建议 |

Day 19：【GitHub挂钩一】AGENTS.md 升级为 .github/cognitive-tree/ 规范 + 自我修复循环（180行 → +30行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（100行） | 将原 AGENTS.md 升级为 .github/cognitive-tree/ 目录规范，包含：rules.json（八道防线阈值，可被CI读取）、skills/（Skill目录，挂载到GitHub Actions）、prompts/（角色模板，供Copilot Chat调用）。在 核心配置/ 下新建 AGENTS.md.template，将所有策略的prompt片段抽象到 核心配置/辩论角色模板.json，实现"热加载" |
| 下午任务（80行） | 在GUI中增加"导出为AGENTS.md"按钮 → 改为"导出为 .github/cognitive-tree/ 目录"，一键生成符合规范的目录结构。实现"导出为Skill目录"功能：CRYSTAL.md + validate.py + references/。同时输出 README.md 的"开源版 vs 云版"对比表初稿。🆕 新增 self_healing.py：系统检测到"连续3次对话质量低于阈值"时，自动触发自我修复流程——暂停外部服务 → 运行完整"健康审计" → 识别最弱环节 → 自动应用对应修复策略 → 恢复服务，记录修复事件 |
| 对应建议 | 建议4（AGENTS.md标准化）+ GitHub挂钩一 + 建议⑧自我修复循环 |
| 👉 落地说明 | 任何开发者 git clone 后运行 ctree init，就能把认知树挂到本地开发环境。对标 semantic-kernel、langchain 的生态打法 |
| 验收标准 | 导出的 .github/cognitive-tree/ 目录可被Copilot/Cursor正确读取；修改JSON无需重启；对比表初稿完成；自我修复循环能完整执行并记录修复事件 |

Day 20：【GitHub Trending】认知晶体化 + 移动端Web前端 + 全球认知雷达（320行 → +150行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（第一部分，150行） | 🆕 开发 github_trending.py 模块：调用GitHub Trending API（或爬取 trending page），每日自动抓取TOP 10热门仓库。对每个仓库，用 CrystalEngine 自动生成"开源项目认知晶体"——提取：项目核心能力、技术栈、适用场景、与晶体树已有知识的关联。晶体卡片格式示例：[GHT-001] LangChain：LLM应用开发框架，与C023（认知架构）形成互补，建议关注其链式调用模式。存入 skills/trending/ 目录 |
| 上午任务（第二部分，200行） | 开发移动端优先的 index.html（Bootstrap 5）。设计主界面布局：聊天/辩论/晶体管理/智慧回响/系统健康度仪表盘。实现前端JavaScript API调用层（api.js）。增加"模式选择"下拉框。🆕 新增"GitHub Trending看板"：显示今日热门项目及其生成的认知晶体摘要。🆕 新增"全球认知雷达"：自动抓取5种语言（中/英/日/德/西）的当日高质量内容，用AI翻译摘要，自动匹配已有晶体，生成"跨语言认知连接图"。借鉴诈骗团伙"100种语言实时翻译"的覆盖能力，但用于正派的知识获取 |
| 下午任务（120行） | 实现聊天界面、辩论/深度推理界面、晶体管理界面。对接后端对应接口。修复移动端适配问题。实现Trending晶体的每日自动更新机制（可通过GitHub Actions或定时任务触发） |
| 验收标准 | 所有界面在手机屏幕尺寸下正常显示；API调用正常返回；github_trending.py 能成功抓取并生成至少5条Trending晶体；全球认知雷达能抓取至少3种语言的内容并生成跨语言连接图 |

Day 20.5：【新增亮点⑨】集体认知地图（认知星图）（120行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务 | 后端新增 /api/cognitive-map 接口。使用UMAP/t-SNE将晶体向量降维到2D。前端用Canvas绘制可交互的"认知星图"：每个晶体显示为一个点，颜色表示层级（L1/L2/L3），点的大小表示热度，点之间的连线表示链接关系，用户可拖拽浏览、缩放，悬停显示晶体内容预览，点击跳转到晶体详情。显示"认知盲区"：晶体稀疏区域高亮标记为潜在孔洞。显示用户足迹：用户最近访问的晶体用特殊标记 |
| 验收标准 | 认知星图正常显示；晶体可拖拽浏览、点击查看详情；认知盲区自动标记 |

Day 21：用户认证 + 支付集成 + 健康度仪表盘后端（200行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（100行） | 实现用户认证系统（auth.py）：注册/登录/JWT token管理 |
| 下午任务（100行） | 实现支付集成（webhook.py）：Stripe/Lemon Squeezy回调处理。付费功能门控：在深度推理、Meta搜索入口检查用户tier。免费版限制20次试用。完成系统健康度仪表盘后端数据接口 |
| 验收标准 | 用户可注册登录；支付升级流程正常；免费版试用次数限制生效 |

Day 22：缓冲日 + 集成测试 + 灵感熔炉复盘（二）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 全天任务 | 修复前21天遗留的bug。运行全量回归测试。优化prompt过长、JSON解析失败等边缘情况。🆕 新增子任务（上午最后1小时）："灵感熔炉复盘（二）"——回顾 Day 9-21 期间产生的"神来之笔"，从 灵感池.json 中读取状态为"待筛选"的记录，运行L2筛选。确认已执行灵感的闭环反馈：检查状态为"已执行"的记录是否产生了预期效果，将结果写入 result 字段。S级/A级灵感执行闭环记录到进化日志。产出《灵感熔炉中期报告》，作为 Day 26 上线报告的附录素材 |
| 验收标准 | 所有遗留问题解决；系统稳定运行24小时无报错；灵感池已执行记录均有闭环反馈；中期报告完成 |

Day 23：服务器购买 + 双端部署准备

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | 购买阿里云轻量应用服务器（2核2G/40G/200M/不限流量，¥38/年）。配置安全组（放行22/80/443）。安装Python、Nginx、Gunicorn。上传代码，安装依赖。部署后端（Gunicorn+Nginx配置）。配置HTTPS（Let's Encrypt免费证书） |
| 下午任务 | 部署Web前端（Nginx静态托管）。用HBuilder X的"5+ App"模式打包APK。真机安装测试。生成下载二维码（草料二维码） |
| 费用 | ¥38 |
| 验收标准 | API可公网访问，HTTPS证书生效；APK在至少1台真机上运行正常 |

Day 24：【GitHub挂钩二】PR审计演示 + 双端分发 + 封闭测试 + 盲测

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（第一部分） | 完成Web端全功能公网测试。APK在3台以上不同Android手机安装测试。邀请5-10位外部用户封闭测试（Web + APK双端）。🆕 新增：封闭测试用户赠送"GitHub PR审计"功能试用 |
| 上午任务（第二部分） | 用户验收盲测：准备优化前后的各5份匿名输出（共10份，打乱顺序）；邀请3-5位用户从"实用性""权威性""说服力""可执行性"四维度打分（1-5） |
| 下午任务 | 🆕 PR审计演示（核心出圈动作）：在 DebateEngine 新增 mode="pr_review"：输入GitHub PR diff → 用"激进者+保守者+结构主义者"三方辩论 → 输出《代码风险报告》《架构机会》《重构路径》→ 生成 PR_COMMENT.md，可直接贴到PR评论区。准备3个公开PR，用晶体树生成审计报告并截图，作为宣发素材。验证"导出为AGENTS.md"功能在外部工具（Cursor/Claude Code）中的可用性。收集功能反馈与Bug报告。修复封闭测试中发现的关键问题。输出《辩论增强与盲测对比报告》 |
| 👉 落地说明 | PR审计是开发者日常高频痛点。只要有人晒出"我用认知晶体树审PR"的截图，立刻在技术圈形成病毒传播 |
| 验收标准 | Web端公网可访问；APK在3台以上不同Android手机运行正常；盲测数据显示优化版在所有维度上优于或持平原版；PR审计功能可运行并输出结构化报告；导出的AGENTS.md在Cursor中可正常读取 |

Day 25：【GitHub挂钩三】GitHub原生Skill市场 + 知识号创作者计划 + 内容营销（260行 → +50行）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务（160行） | 🆕 将Skill包市场架在GitHub上：用 GitHub Issues 作为Skill注册中心（每个Issue = 一个Skill包，包含：名称、描述、作者、validate.py、定价/分成信息）。用 GitHub Actions 自动验证Skill包的 validate.py 是否通过。用 Star数 作为Skill的热度排名（天然帕累托）。支持从Issue一键安装Skill到本地/云端。知识号创作者 = GitHub贡献者，发布Skill = 提交Issue/PR，获得Star = 获得分成权重。支持创作者设置唤醒词和语境绑定。新增 trigger_detector.py 实现唤醒词检测 |
| 下午任务（100行） | 启动内容营销增长飞轮：撰写3篇技术深度文章（"沉思式AI""八道防线""递归自我进化"）发布到知乎/公众号/Medium。核心宣发素材：① PR审计截图（Day 24产出）；② GitHub Trending自动晶体化截图（Day 20产出）；③ 开源版vs云版对比表（Day 19产出）。建立"智慧修炼者"用户社群 |
| 👉 落地说明 | 这套玩法参考了 awesome-xxx 和 swizzle 社区，天然融入GitHub文化。创作者发布Skill = 获得Star = 获得分成权重，形成飞轮效应 |
| 验收标准 | 至少1位外部知识号创作者入驻（通过GitHub Issue提交Skill包），上传至少1个Skill包；GitHub Actions验证通过；内容发布渠道建立 |

Day 26：上线报告 + 后续规划 + 最终清理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午任务 | 撰写《认知晶体树2.2上线与商业化报告》：八道防线运行数据；全部辩论增强效果；沉思式AI效果；9大增强模块落地情况；盲测对比结果；双端用户反馈；首月付费转化数据；GitHub生态数据（PR审计使用次数、Trending晶体数量、Skill市场入驻数）；灵感熔炉数据（灵感捕获数、采纳数、执行闭环数）。清理冗余代码 |
| 下午任务 | 规划后续迭代方向（4个优先级）：P0：RUMAD完整训练（直接提升辩论质量）；P1：Meta-Harness自动搜索（提升检索效率）；P2：帕累托前沿优化（降低Token成本）；P3：跨用户进化（LIFE框架第二层，需要足够用户数据）。产出《认知晶体树3.0规划草案》 |
| 验收标准 | 上线报告完成；3.0规划草案包含4个主要方向和时间预估；首月付费用户目标≥10人 |

代码改动汇总（完整版）

| 文件 | 改动 | 代码量 |
| --- | --- | --- |
| meta.py | AlarmMonitor、元原语协作、saturation_detector、pareto_tracker、self_healing集成 | ~500行 |
| debate.py | 警报监控、非马尔可夫检索、RCR、RUMAD集成、沉思式反思集成、强制沉淀、PR审计模式(mode="pr_review") | ~480行 |
| engine.py | HebbianWeight、rank_crystals()增强、偏见检测、Skill调用 | ~250行 |
| cheap_gate.py | 动态路由决策器（三级路由） | ~130行 |
| contemplation.py | 新增——沉思式反思引擎（四维度） | ~100行 |
| evolution.py | 新增——Gödel Agent + RSEA门控（三层递归进化） | ~130行 |
| wisdom_commons.py | 新增——跨用户认知贡献层 | ~150行 |
| cognitive_persona.py | 新增——认知风格系统 | ~100行 |
| question_classifier.py | 新增——元问题分类器 | ~80行 |
| self_healing.py | 新增——自我修复循环 | ~120行 |
| cultural_embedding.py | 新增——语言文化绑定 | ~80行 |
| trigger_detector.py | 新增——知识号唤醒词检测 | ~100行 |
| github_trending.py | 🆕 新增——GitHub Trending自动抓取+晶体化 | ~150行 |
| config.py | 三组帕累托配置、元原语触发规则、9个META_PRIMITIVES开关 | ~120行 |
| gui.py | 模式选择、健康度仪表盘、AGENTS.md导出、状态断言栏、认知星图、Trending看板、全球认知雷达界面、个人认知效率仪表盘 | ~420行 |
| app.py | 新增API：/api/pareto、/api/agents-export、/api/skill-upload、/api/cognitive-map、/api/health-assertions、/api/trending、/api/pr-review | ~340行 |
| auth.py | 新增——用户认证系统（JWT） | ~80行 |
| webhook.py | 新增——支付回调处理 | ~50行 |
| frontend/index.html | 移动端优先Web前端 + 认知星图Canvas + Trending看板 + 全球认知雷达界面 | ~420行 |
| frontend/api.js | 前端API调用层 + Trending/PR-review API调用 | ~150行 |
| scripts/layer_ablation.py | 新建 | ~150行 |
| scripts/migrate_crystals_to_skills.py | 新建 | ~100行 |
| scripts/upgrade_evolution_log.py | 新建 | ~80行 |
| scripts/m3mad_bench.py | 新建 | ~50行 |
| skills/ 目录重构 | 晶体→Skill目录（含validate.py骨架） | ~200行 |
| core/AGENTS.md.template | 新建 → 升级为 .github/cognitive-tree/ 规范 | ~80行 |
| 核心配置/辩论角色模板.json | 新建（热加载） | ~80行 |
| 核心配置/元原语规则.json | 新建（热加载） | ~30行 |
| 核心配置/沉思进化配置.json | 新建 | ~30行 |
| 系统日志/灵感池.json | 🆕 新建——灵感熔炉数据结构 | ~20行 |

总代码量：约 3,310行（主干2,100行 + 增强模块1,210行）

费用明细（第一年）

| 项目 | 费用 |
| --- | --- |
| 阿里云轻量服务器（2核2G/40G/200M/不限流量） | ¥38 |
| 域名 | ¥0（IP访问） |
| SSL证书 | ¥0（Let's Encrypt） |
| 开发工具 | ¥0 |
| 总计 | ¥38/年 |

26天里程碑总览（更新版）

| 阶段 | 天数 | 核心产出 | 验证指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置准备 | Day 0 | 双基线报告 + 定义自检 + 已有成果验证 + 灵感池初始化 | 明确系统能力分布与3个核心弱点；灵感池.json 含 INSP-001 |
| 机制层强化 | Day 1-8 | 八道防线 + 动态路由 + Hebbian学习 + 元原语协作 + 双时间尺度 + 帕累托跟踪 + AGENTS.md导出 + 个人认知效率仪表盘 + 灵感熔炉复盘（一） | 警报实时触发；Token↓20-30%；元原语触发链完整；同类问题复用率提升；灵感池至少处理3条待筛选 |
| 实践层落地 | Day 9-17 | 9大增强模块 + Skill目录 + 沙盒执行 + 沉思式反思 + 三层递归进化 + 双环闭环 + 会话锁定 + 多替身并行工作台 + 反诈三模块 | 用户评分≥4.0；偏见指数<0.3；智慧感≥4.0；闭环跑通；沙盒验证报告含断言结果；反诈三模块各输出检测记录 |
| 架构与前端 + GitHub挂钩 | Day 18-22 | 持续审计 + 健康度仪表盘 + 认知星图 + 移动端Web + 认证支付 + 元原语热加载 + .github/cognitive-tree/ 规范 + GitHub Trending晶体化 + 全球认知雷达 + 灵感熔炉复盘（二） | 健康度仪表盘趋势可见；认知星图可交互；手机端所有API可访问；Trending每日自动更新；全球认知雷达覆盖≥3种语言 |
| 部署开放 | Day 23-25 | 服务器+Web+APK上线 + 盲测对比 + 知识号+Skill市场 + 唤醒词机制 + PR审计功能 + GitHub原生Skill市场 | Web公网访问；APK 3台设备运行正常；盲测四维度优化版占优；至少1个Skill包；PR审计可运行并输出报告 |
| 总结 | Day 26 | 上线报告 + 3.0规划 + 灵感熔炉总结 | 首月付费用户≥10人；灵感池闭环反馈完整 |

12大新增亮点汇总（原9大 + 新增3个）

| 序号 | 亮点 | 插入位置 | 代码量 | 护城河类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 认知风格系统——用户专属"认知操作符"，系统越用越像本人 | Day 2.5 | 100行 | 用户粘性护城河 |
| ② | 元问题分类器——自动识别问题类型，匹配最优处理管线 | Day 2.8 | 80行 | 质量上限护城河 |
| ③ | 跨用户认知贡献层——智慧公地，网络效应，新用户冷启动 | Day 9.5 | 150行 | 网络效应护城河 |
| ④ | RUMAD拓扑控制原型——Q-learning动态优化辩论发言顺序 | Day 11.5 | 80行 | 技术深度护城河 |
| ⑤ | 沉思式反思核心——正念/空性/非二元性/无边关怀，智慧回响 | Day 13.5 | 100行 | 体验质感护城河 |
| ⑥ | 语言文化绑定——语言风格偏好+中国古典文化意象注入 | Day 13.8 | 80行 | 文化护城河 |
| ⑦ | 用户态系统状态断言——实时健康状态栏，用户可见的系统透明度 | Day 18.5 | 80行 | 用户信任护城河 |
| ⑧ | 自我修复循环——系统自愈，连续低质量自动触发健康审计+修复 | Day 19下午 | 120行 | 系统生命力护城河 |
| ⑨ | 集体认知地图——认知星图，2D可视化探索认知盲区 | Day 20.5 | 120行 | 体验质感护城河 |
| ⑩ | GitHub PR审计——开发者高频痛点，三方辩论审代码，病毒传播素材 | Day 24 | ~80行 | 开发者生态护城河 |
| ⑪ | GitHub Trending晶体化——每日自动吸收开源生态最新认知 | Day 20 | ~150行 | 数据飞轮护城河 |
| ⑫ | 灵感熔炉机制——持续捕获→筛选→孵化→闭环"神来之笔" | Day 0/8/22 | ~50行 | 组织进化护城河 |

商业模式护城河

| 开源版（免费 → 引流） | 云版/App（付费 → 盈利） |
| --- | --- |
| PR审计机器人（自托管，审自己的PR） | 云托管Web/App（别人懒得搭环境，直接付月费） |
| .github/cognitive-tree/ 导出规范 | 认知晶体云端同步 + 跨设备进化日志 |
| Skill包市场（Issue版，标准开源） | Skill包的"一键安装" + 付费Skill订阅分成 |
| 自托管需忍受配置API Key、向量库迁移、环境变量折腾 | 订阅费 = 卖"省事 + 云服务 + 数据永不丢失" |

开发者一看就懂：想要"省心+数据安全+赚钱分成"，就得付月费。自己折腾免费版只适合个人尝鲜，不适合团队或商业化。

结语

致团队

26天，3,310行代码，12大增强模块，从"认知盆景"到"认知森林"，从"闭门造车"到"GitHub原生"。

这26天，我们做的每一件事都有清晰的正派使命：

- 八道防线让它不崩——它有了免疫系统。

- 沉思式反思让它有魂——它有了大脑皮层。

- 递归自我改进让它能进化——它有了代谢循环。

- 跨用户贡献层让它有网络效应——它有了生态。

- 认知星图让它可探索——它有了空间感。

- 语言文化绑定让它有根——它有了中文灵魂。

- GitHub PR审计 + Trending晶体化让它入圈——它有了开发者身份。

- 灵感熔炉让它持续生长——它有了自我革新的能力。

"诈骗团伙用AI'伪造人类'，认知晶体树用AI'沉淀人类'。前者越快越危险，后者越慢越不可替代。"

几句送给团队的话

"这不是一次功能升级。这是从'认知盆景'到'认知森林'的物种跃迁。"
"模型决定上限，Harness决定能否落地。"
"八道防线让它不死，沉思反思让它有魂，全部管道让它不堵，双端部署让它可触，知识号生态让它能活，GitHub让它入圈。"
"在现在的技术竞争烈度下，'够用'就是'落后'。"
"好人更值得拥有更好的工具——诈骗团伙用AI工业化收割，我们用AI工业化成长。工具相同，方向相反。"

26天后，我们将拥有

- ✅ 一个有免疫力的系统（八道防线 + 实时警报）

- ✅ 一个会沉思的系统（正念/空性/非二元性/无边关怀）

- ✅ 一个会进化的系统（Gödel Agent三层递归 + RSEA门控）

- ✅ 一个有网络效应的系统（跨用户认知贡献层 + 信用积分）

- ✅ 一个有文化根脉的系统（语言风格绑定 + 中国古典意象）

- ✅ 一个可触达的系统（Web公网 + APK分发，¥38/年成本）

- ✅ 一个能变现的系统（知识号创作者计划 + Skill包市场）

- ✅ 一个有护城河的系统（12种护城河，从技术到文化全覆盖）

- ✅ 一个有GitHub身份的系统（PR审计 + Trending晶体化 + Issue原生Skill市场）

- ✅ 一个能自我革新的系统（灵感熔炉——捕获→筛选→孵化→闭环）

26天，一棵树从种子到森林。开始吧，我们全程都在。