Day 14 系统验收报告

Day 14 验收报告：进化日志完整轨迹升级 + 失败模式诊断

验收日期：2026-07-15

版本：v2.2-Final

冲刺阶段：第二阶段（实践层落地）

一、任务完成总览

| 子任务 | 计划代码量 | 实际代码量 | 状态 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 迁移脚本 upgrade_evolution_log.py | ~100行 | ~150行 | ✅ 已完成 | 通过 |
| 14.2 diagnose_failure_patterns() 方法 | ~80行 | ~180行 | ✅ 已完成 | 通过 |
| 14.3 GUI 集成（失败模式诊断按钮） | — | ~50行 | ✅ 已完成 | 通过 |

合计代码量：~380行（超出计划180行，含调试增强）

二、功能实现详情

2.1 迁移脚本 scripts/upgrade_evolution_log.py

功能：将旧版 evolution_log.json 升级为新格式（含 failure_traces、repair_attempts、diagnosis 字段）

实现效果：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 自动备份 | 升级前自动创建备份文件（带时间戳） |
| 格式升级 | 为每个事件补充 failure_traces、repair_attempts、diagnosis 字段 |
| 事件类型适配 | 根据事件类型（failure_trace、alarm、verification_passed 等）生成对应的诊断信息 |
| 版本标记 | 升级后标记 "version": "2.0" |
| 统计输出 | 显示旧事件数、新事件数、升级事件数、备份路径 |

运行方式：

python scripts/upgrade_evolution_log.py

运行效果：

============================================================

Day 14: evolution_log.json 格式升级

============================================================

✅ 升级成功!

- 旧事件数: 227

- 新事件数: 227

- 升级事件数: 227

- 备份路径: D:\...\evolution_log_backup_20260715_143000.json

- 版本: 2.0

============================================================

2.2 MetaLayer.diagnose_failure_patterns() 方法

功能：分析 evolution_log.json 中的历史事件，识别重复出现的失败模式，生成预防性建议

实现效果：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 多模式识别 | 支持识别 7 种模式：晶体引用不足、思维固化、验证门控失败、完全无晶体引用、Hebbian学习活跃、未归档孔洞、沉思式反思活跃 |
| 连续事件检测 | 判断失败事件是否连续发生，评估严重程度（高/中/低） |
| 预防性建议 | 根据识别到的模式生成具体的改进建议 |
| 调试支持 | 打印事件类型统计和前3个事件结构，便于排查问题 |

返回数据结构：

{

"patterns": [

{

"type": "unarchived_holes",

"name": "未归档孔洞",

"count": 5,

"consecutive": False,

"severity": "中",

"description": "历史中有 5 次辩论产生了未归档的 L3 孔洞"

},

{

"type": "contemplation_active",

"name": "沉思式反思活跃",

"count": 4,

"consecutive": False,

"severity": "低",

"description": "历史中共有 4 次沉思式反思"

}

],

"summary": "识别到 2 种模式，共 9 次事件，建议：建议在辩论结束后主动检查并归档 L3 孔洞（出现 5 次）",

"recommendations": [

"建议在辩论结束后主动检查并归档 L3 孔洞（出现 5 次）"

],

"total_events": 227,

"analysis_timestamp": "2026-07-15T14:29:41.090142"

}

2.3 GUI 集成

功能：在信息查询区添加「📊 失败模式诊断」按钮，点击后弹出诊断报告窗口

实现效果：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 一键触发 | 点击「📊 失败模式诊断」按钮，立即运行分析 |
| 美观展示 | 使用等宽字体和分隔线，报告清晰易读 |
| 实时分析 | 每次点击都重新读取最新的 evolution_log.json |
| 状态反馈 | 日志显示"📊 失败模式诊断报告已生成" |

报告窗口示例：

失败模式诊断报告

======================================================================

分析时间: 2026-07-15T14:29:41.090142

总事件数: 227

----------------------------------------------------------------------

【识别到的失败模式】

----------------------------------------------------------------------

1.  未归档孔洞

发生次数: 5

描述: 历史中有 5 次辩论产生了未归档的 L3 孔洞

2.  沉思式反思活跃

发生次数: 4

描述: 历史中共有 4 次沉思式反思

----------------------------------------------------------------------

【预防性建议】

----------------------------------------------------------------------

1.  建议在辩论结束后主动检查并归档 L3 孔洞（出现 5 次）

----------------------------------------------------------------------

摘要: 识别到 2 种模式，共 9 次事件

======================================================================

三、系统集成效果

完整调用链

用户点击「 失败模式诊断」按钮

↓

CrystalTreeApp._show_failure_patterns()

↓

CrystalEngine.diagnose_failure_patterns()

↓

self.meta.diagnose_failure_patterns()

↓

MetaLayer.diagnose_failure_patterns()

├── 读取 evolution_log.json

├── 统计事件类型

├── 识别失败模式（7种）

├── 生成预防性建议

└── 返回诊断报告

↓

GUI 显示报告窗口

四、验收标准对照

| 验收标准 | 预期 | 实际 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迁移脚本 | 将 evolution_log.json 升级为新格式 | ✅ 成功升级 227 条事件 | 通过 |
| diagnose_failure_patterns() | 识别历史中的失败模式 | ✅ 识别到 2 种模式 | 通过 |
| 预防性建议 | 生成具体的改进建议 | ✅ 生成 1 条建议 | 通过 |
| GUI 集成 | 按钮点击显示报告 | ✅ 正常弹出报告窗口 | 通过 |
| 系统输出 | "识别到失败模式：X（发生Y次）" | ✅ 输出符合预期 | 通过 |

五、测试数据

测试环境

- 系统版本：v2.2-Final

- 数据规模：227 条进化事件

- 测试方法：点击「📊 失败模式诊断」按钮

测试结果

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 识别模式数 | 2 种 |
| 总事件分析 | 227 条 |
| 生成建议数 | 1 条 |
| 报告展示 | 正常 |
| 响应时间 | < 1 秒 |

六、存在的问题

| 问题 | 严重程度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 未识别到"晶体引用不足"模式 | 低 | 系统运行良好，未触发该警报；或阈值设置较高 |
| 调试代码仍保留 | 低 | 不影响功能，可保留用于后续排查 |

七、结论

| 维度 | 评估 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | ✅ 3 个子任务全部实现 |
| 代码集成 | ✅ 无冲突，无破坏性修改 |
| 日志输出 | ✅ 关键步骤有日志 |
| 用户体验 | ✅ 一键诊断，报告清晰 |
| 验收标准 | ✅ 全部满足 |

Day 14 任务全部完成！可以继续 Day 15。