Day 18 验收报告

Harness 分解审计持续化 + 定义自检断言升级 + 用户态系统状态断言

一、任务概述

1.1 任务目标

根据冲刺计划，Day 18 的核心任务为：

上午任务（100行）：将 layer_ablation.py 改造为常驻后台服务。每周自动运行一次审计，更新《系统层级贡献报告》
下午任务（90行）：将审计结果写入 pareto_frontier.json 作为参考维度。在GUI中增加"系统健康度仪表盘"（显示各层级"贡献百分比"和"趋势箭头"）。将Day 0的定义自检断言升级为"持续验证"

Day 18.5 新增任务（80行）：

在GUI顶部新增"系统健康状态栏"。持续显示三类断言：✅ 认知连续性；✅ 知识覆盖度；✅ 进化活跃度。任何指标低于阈值时，状态栏变黄/红，点击可查看"修复建议"。用户可一键触发"自动修复"

1.2 核心交付物

| 交付物 | 类型 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| LayerAuditService 类 | 代码 | ✅ 完成 |
| Config.AUDIT_CONFIG 配置 | 代码 | ✅ 完成 |
| 系统健康度仪表盘 | GUI | ✅ 完成 |
| 系统健康状态栏 | GUI | ✅ 完成 |
| 一键自动修复功能 | GUI | ✅ 完成 |
| 系统日志/层级贡献报告.json | 配置文件 | ✅ 已生成 |
| 启动持续验证 | 代码 | ✅ 完成 |

1.3 代码量统计

| 模块 | 行数 |
| --- | --- |
| LayerAuditService 类 | ~120行 |
| Config.AUDIT_CONFIG | ~20行 |
| CrystalEngine 审计方法 | ~40行 |
| 健康度仪表盘 | ~80行 |
| 健康状态栏 + 自动修复 | ~100行 |
| 启动持续验证 | ~30行 |
| 总计 | ~390行 |

二、验收标准对照

| 验收项 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| - 系统健康度仪表盘显示各层级数据 | 显示L1/L2/L3贡献百分比和趋势 | ✅ 通过 |
| - 系统启动打印验证信息 | "✅ 定义验证通过：四个组件完整，认知连续性评分X.X/10" | ✅ 通过 |
| - 状态栏显示三类断言 | 认知连续性、知识覆盖度、进化活跃度 | ✅ 通过 |
| - 状态栏实时更新 | 每30秒自动刷新 | ✅ 通过 |
| - 阈值触发时状态栏自动变色 | 低指标时变黄/红 | ✅ 通过 |
| - 点击状态栏显示修复建议 | 弹出对话框 | ✅ 通过 |
| - 一键自动修复功能 | 正常运行 | ✅ 通过 |

三、测试执行记录

3.1 测试环境

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 19045.3803 |
| Python 版本 | 3.x |
| 数据根目录 | D:\AI开发软件\小吴2026\...\晶体树文件夹 |
| API Key | 已配置 |

3.2 单元测试结果

python test_day18_harness_audit.py

============================================================

Day 18 测试：Harness 分解审计 + 持续验证 + 状态断言

============================================================

测试 1: LayerAuditService 初始化         通过

测试 2: 运行审计 (run_audit)             通过

测试 3: 审计报告保存                     通过

测试 4: 获取最新报告                     通过

测试 5: 组件完整性检查                   通过

测试 6: 认知连续性计算                   通过

测试 7: 健康评分计算                     通过

测试 8: 建议生成                         通过

测试 9: 后台服务启动/停止                通过

测试 10: 审计历史记录                    通过

测试 11: CrystalEngine 审计方法          通过

测试 12: Config 审计配置                 通过

测试 13: 审计报告层级数据                通过

测试结果: 13 通过, 0 失败

============================================================

通过率：100%

3.3 审计报告数据

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 健康评分 | 6.5/10 |
| 总晶体数 | 96 |
| 认知连续性 | 5.0/10 |
| 指纹变化率 | 0.000 |
| L1 贡献度 | 73.4% |
| L2 贡献度 | 1.0% |
| L3 贡献度 | 25.0% |

3.4 组件完整性检查

| 组件 | 状态 |
| --- | --- |
| CrystalEngine | ✅ 可用 |
| DebateEngine | ✅ 可用 |
| MetaLayer | ✅ 可用 |
| CheapGate | ✅ 可用 |

结论：4/4 组件可用

3.5 自动修复执行日志

[11:34:15]  开始自动健康修复...

[11:34:15]    执行每日计划...

[11:34:15]   分层完成：L1=47，L2=1，L3=48

[11:34:43]  触发链执行：1 条链被触发

[11:34:43]   采集候选信息：24 条

[11:37:53]   入选高价值候选：15 条

[11:37:55]    生成 10 张待确认卡片

[11:38:20]  负能力修剪完成：保留55条，归档1条

[11:38:23]  每日计划执行完成，耗时 248.3 秒

[11:38:23]    归档 0 条冷晶体

[11:38:23]    运行审计重平衡...

[11:38:23]  自动修复完成！

耗时：248.3 秒（约4分钟）

四、GUI 功能验证

4.1 系统健康状态栏（顶部）

| 项目 | 显示值 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 认知连续性 | 5.0/10 | ✅ |
| 知识覆盖度 | 49% | ✅ |
| 进化活跃度 | 5条 | ✅ |

4.2 系统健康度仪表盘

| 项目 | 显示值 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 健康评分 | 6.5/10 | ✅ |
| L1 贡献 | 73.4% | ✅ |
| L2 贡献 | 1.0% | ✅ |
| L3 贡献 | 25.0% | ✅ |
| 组件状态 | CrystalEngine, DebateEngine, MetaLayer, CheapGate | ✅ |
| 趋势箭头 | 稳定 | ✅ |

4.3 系统启动持续验证

============================================================

执行 Day 18 持续验证（升级版）

============================================================

组件 CrystalEngine 可用

组件 DebateEngine 可用

组件 MetaLayer 可用

组件 CheapGate 可用

认知连续性评分: 6.0/10

指纹变化率: 20.0%

------------------------------------------------------------

定义验证通过：四个组件完整，认知连续性评分 6.0/10

五、新增/修改的文件

| 文件 | 路径 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 层级贡献报告.json | 系统日志/层级贡献报告.json | ✅ 已创建 |
| crystal_tree_all_in_one_day.py | 主程序文件 | ✅ 已修改 |

六、综合评估结论

6.1 任务完成度

| 阶段 | 完成度 |
| --- | --- |
| 上午任务（LayerAuditService） | ✅ 100% |
| 下午任务（仪表盘 + 持续验证） | ✅ 100% |
| Day 18.5（状态栏 + 自动修复） | ✅ 100% |
| 测试验证 | ✅ 100% |

总体完成度：100%

6.2 系统健康度评估

| 维度 | 评分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 组件完整性 | 10/10 | 4/4 组件可用 |
| 层级平衡度 | 6.5/10 | L1/L3比例接近 |
| 认知连续性 | 5.0/10 | 数据不足，需更多对话 |
| 知识积累 | 8/10 | 96条晶体 |
| 系统健康度 | 6.5/10 | 整体良好 |

6.3 结论

Day 18 任务已全部完成。系统现在具备：
常驻后台审计服务：每周自动运行，更新《系统层级贡献报告》
系统健康度仪表盘：实时显示各层级贡献百分比、趋势箭头、组件状态
系统健康状态栏：顶部显示三类断言，阈值触发时自动变色
一键自动修复：强制运行每日计划 + 归档 + Hebbian重平衡
启动持续验证：每次启动检查组件完整性和认知连续性
可以进入 Day 19 任务：GitHub挂钩一 + 自我修复循环。

七、签字确认

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发者 |  |  | 2026-07-17 |
| 项目负责人 |  |  | 2026-07-17 |
| QA |  |  | 2026-07-17 |

报告生成时间：2026-07-17

报告版本：v1.0