24天冲刺计划（2.2版）

版本：v2.2（融入18项Harness Engineering增强 + “扬弃”原则 + 八道防线 + 开放生态）

核心理念：让系统从“辩论工具”进化为“认知生命体”——具备免疫系统、代谢循环、进化能力。

周期：24个工作日（Day 0前置准备 + Day 1-23冲刺 + Day 24总结）

前置条件：已完成为期11天的2.0版本开发，具备工作层+元层双层架构、便宜门、质量门G1/G2、认知指纹、向量检索、矛盾检测、替身角色、验证门控、晶体代码化、进化日志、双环闭环、Meta搜索原型。

Day 0（前置准备日）：Harness分解审计基线

上午任务（代码量：150行）：

- 在scripts/下新建layer_ablation.py

- 对10个标准测试问题，分别运行四种配置：

  - 完整系统 → 基线

  - 移除向量检索（降级到BM25）

  - 移除审计员角色

  - 移除便宜门规则

- 记录各配置下的Jaccard相似度、晶体引用率、用户评分、Token消耗

- 输出《系统层级贡献报告》，标识“重载层”

下午任务（代码量：80行）：

- 建立“认知晶体树2.2定义”自检断言，写入系统启动流程

- 在系统日志/下新建pareto_frontier.json，初始化多配置三维记录

- 建立TTQ/TTA/TTU的持续埋点机制（已有基线，现升级为持续追踪）

对应建议：建议1（Harness分解审计）+ 建议3（充分必要条件自检）+ 建议9（帕累托前沿）

验收标准：《系统层级贡献报告》明确标识“系统能力的X%由检索层承载，Y%由审计层承载，Z%由便宜门降本”；启动时定义断言自动通过。

第一阶段：机制层强化（Day 1 - Day 8）

Day 1：警报系统实现（八道防线）

上午任务（代码量：120行）：

- 在MetaLayer中新建AlarmMonitor类

- 定义警报规则（可配置JSON）：

  - 晶体引用率 < 50% → “知识贫瘠警报”

  - 偏见强化指数 > 0.3 → “偏见膨胀警报”

  - 外部信源连续3轮无新数据 → “信息枯竭警报”

  - 辩论Jaccard相似度连续3轮 > 0.8 → “思维固化警报”

下午任务（代码量：80行）：

- 在DebateEngine中集成警报监控

- 警报触发后自动执行：记录事件 → 打断当前辩论 → 强制注入视角或触发外部搜索 → 恢复辩论

- 警报事件写入evolution_log.json，标记trigger: "alarm"

对应建议：建议5（警报机制）

验收标准：人为制造“低引用率”场景，系统自动触发警报并在日志中记录“知识贫瘠警报已触发，已强制注入外部知识”。

Day 2：元原语协作网络升级

上午任务（代码量：100行）：

- 修改MetaLayer，使各元原语之间可相互触发

- 主动缺口检测发现孤立晶体 → 自动触发验证门控自我进化

- 时序感知升级发现高热度但久未访问晶体 → 自动触发主动缺口检测

下午任务（代码量：60行）：

- 在config.py中增加元原语触发规则配置

- 运行测试验证触发链完整

对应建议：建议1（工作层+元层）

验收标准：运行一次每日计划，日志显示“主动缺口检测→验证门控自我进化”的完整触发链。

Day 3：便宜门升级为动态路由决策器

上午任务（代码量：100行）：

- 修改CheapGate.check()方法，增加问题复杂度评估

- 三级路由：

  - 简单问题（明确指令/情绪确认）→ 规则引擎直接回答

  - 中等复杂度 → 便宜门预筛选后调用LLM

  - 高复杂度 → 直接调用LLM但附带Token预算上限

下午任务（代码量：50行）：

- 增加路由决策日志：“便宜门路由决策：问题复杂度X，选择路径Y，预估成本Z”

- 对比优化前后的Token消耗数据

对应建议：建议2（便宜门动态路由）

验收标准：控制台日志显示清晰的路由决策记录，中等复杂度问题Token消耗较优化前下降20-30%。

Day 4：非马尔可夫历史检索实现

上午任务（代码量：120行）：

- 扩展evolution_log.json结构，每条事件增加：

  - failure_traces（失败时的完整上下文）

  - repair_attempts（尝试的修复方案及结果）

  - diagnosis（系统自己对失败原因的判断）

下午任务（代码量：100行）：

- 在MetaLayer中新建diagnose_history()方法

- 在DebateEngine初始化时调用历史检索，匹配当前问题与历史问题

- 匹配度 > 0.7时，加载该历史问题对应的“有效晶体组合”作为初始检索种子

对应建议：建议3（非马尔可夫搜索）

验收标准：连续提出同类问题时，第二次的晶体引用率高于第一次，且进化日志中记录了“复用历史经验”事件。

Day 5：验证门控Hebbian学习

上午任务（代码量：100行）：

- 在CrystalEngine中新建HebbianWeight数据结构

- 记录(crystal_pair, task_type, validation_score)

下午任务（代码量：80行）：

- 每次辩论结束后，审计员对“哪些晶体组合真正帮助了输出”进行评分

- 高评分组合的权重增加，低评分组合的权重衰减

- 在rank_crystals()中，将Hebbian权重作为检索排序的辅助因子

对应建议：建议7（验证门控Hebbian学习）

验收标准：对同类问题多次提问后，系统优先调用的晶体组合趋于稳定，且与历史上高评分组合一致。

Day 6：AGENTS.md标准化导出

上午任务（代码量：100行）：

- 在核心配置/下新建AGENTS.md.template

- 将晶体卡片映射为AGENTS.md的标准化格式（项目说明、禁止操作、完成定义）

下午任务（代码量：80行）：

- 在GUI中增加“导出为AGENTS.md”按钮

- 实现“导出为Skill目录”功能：CRYSTAL.md + validate.py + references/

- 知识号创作者支持导出标准格式

对应建议：建议4（AGENTS.md标准化）

验收标准：导出的AGENTS.md能被Claude Code或Cursor正确读取并作为项目上下文。

Day 7：帕累托前沿跟踪系统

上午任务（代码量：120行）：

- 在config.py中定义三组配置：

  - PROFILE_HIGH_ACCURACY（高精度模式）

  - PROFILE_BALANCED（平衡模式）

  - PROFILE_ECONOMY（经济模式）

- 在MetaLayer中新建pareto_tracker，记录每种配置在最近10次对话中的三维数据

下午任务（代码量：80行）：

- 在GUI中增加“模式选择”下拉框，默认“平衡模式”

- 每月自动生成《帕累托前沿报告》，可视化各配置表现

- 将评分规则从硬编码升级为可配置JSON

对应建议：建议9（帕累托前沿跟踪）

验收标准：GUI中能切换三种模式，运行对话后，pareto_tracker记录了该模式的三维数据。

Day 8：双时间尺度进化调度

上午任务（代码量：120行）：

- 在MetaLayer中增加prompt_saturation_detector()方法

- 记录连续N轮修改后质量提升幅度，当提升 < 5%时标记为“饱和”

- 饱和后，才允许系统触发控制逻辑层面的变更（检索策略调整、验证规则阈值修改）

下午任务（代码量：80行）：

- 在进化日志中增加“进化层级”字段（level: prompt 或 level: control_logic）

- 系统日志显示“提示词优化已饱和，开始结构搜索”的明确状态切换

对应建议：建议8（双时间尺度进化）

验收标准：系统日志显示“提示词优化已饱和，开始结构搜索”的明确状态切换记录。

第二阶段：实践层落地（Day 9 - Day 16）

Day 9：晶体→Skill全面升级

上午任务（代码量：150行）：

- 将晶体数据/目录结构重组为skills/目录

- 每个晶体卡片转换为Skill子目录：CRYSTAL.md（原晶体内容）、validate.py（验证脚本）、references/（外部引用）

下午任务（代码量：100行）：

- 修改CrystalEngine，支持调用validate.py自动验证晶体有效性

- 知识号创作者可以上传完整的Skill包

- 修改DebateEngine角色系统，支持调用Skill验证脚本作为证据

对应建议：建议8（晶体→Skill升级）

验收标准：至少3条晶体卡片被转换为可执行的Skill目录，系统能调用其验证脚本并返回结果。

Day 10：晶体代码化格式全面迁移

上午任务（代码量：80行）：

- 将现有所有晶体卡片迁移到新格式（4字段→Skill目录）

- 编写迁移脚本scripts/migrate_crystals_to_skills.py

下午任务（代码量：60行）：

- 更新所有引用晶体卡片的代码模块

- 运行回归测试，确保无功能退化

对应建议：建议8（晶体→Skill升级）

验收标准：所有晶体完成迁移，系统运行无报错。

Day 11：外部信息注入器增强 + 强制探索调度器升级

上午任务（代码量：120行）：

- 扩展外部信息注入器，支持按配置源和频率定时抓取

- 抓取结果全量入库，不可关闭或过滤

- 质疑仅在辩论中进行（不预过滤）

下午任务（代码量：100行）：

- 修改强制探索调度器：高优先级孔洞超时自动升级

- 强制分配计算资源，探索失败也需产出晶体（失败晶体也入库，标记“待验证”）

对应建议：建议5（管道+质量门+警报）+ 七道防线

验收标准：调度器日志显示“孔洞H003超时，已强制分配资源，探索产出晶体C045（待验证）”。

Day 12：可验证主张提取器 + 沙盒执行

上午任务（代码量：120行）：

- 实现可验证主张提取器：识别“数字+比较级”模式（如“A比B高30%”）

- 自动生成测试代码骨架

下午任务（代码量：100行）：

- 集成Docker沙盒执行环境

- 测试代码送入沙盒执行，结果强制附入审计报告- 审计报告格式更新：增加“沙盒验证结果”章节

对应建议：建议5（管道+质量门）+ 七道防线

验收标准：审计报告包含“沙盒验证结果：断言1通过，断言2失败，失败原因为...”。

Day 13：强制沉淀管道升级 + 会话关闭锁定

上午任务（代码量：80行）：

- 修改会话关闭流程：每场辩论结束后自动提取L1/L2/L3结论

- 未封装（有未归档的L3孔洞）则会话不可关闭

下午任务（代码量：60行）：

- 在GUI中显示“会话关闭前需归档的L3孔洞数”

- 实现“强制归档”功能：系统自动生成待确认卡片

对应建议：建议6（状态+可观测+审计）

验收标准：尝试关闭包含未归档L3孔洞的会话时，系统提示“尚有X个L3孔洞未归档，请先处理”。

Day 14：进化日志完整轨迹升级

上午任务（代码量：100行）：

- 将现有evolution_log.json升级为新格式（含failure_traces/repair_attempts/diagnosis）

- 编写迁移脚本scripts/upgrade_evolution_log.py

下午任务（代码量：80行）：

- 在MetaLayer中实现diagnose_failure_patterns()方法

- 识别历史中的失败模式（如“连续3次因晶体引用不足导致审计不通过”）

- 生成预防性建议

对应建议：建议8（非马尔可夫搜索）

验收标准：系统能输出“识别到失败模式：晶体引用不足（发生5次），建议在辩论前强制加载至少2条晶体”。

Day 15：双环闭环验证 + 信号追踪

上午任务（代码量：80行）：

- 增加追踪日志：记录每次辩论中调用的晶体ID

- 与外环更新记录交叉验证

下午任务（代码量：60行）：

- 运行10个标准测试问题，验证外环更新后的晶体是否被内环新一轮辩论调用

- 输出《双环闭环验证报告》

对应建议：系统整体验证

验收标准：报告显示“外环更新晶体C045后，下一轮辩论中C045被调用，调用率100%”。

Day 16：缓冲日 + 集成测试

全天任务：

- 修复前15天遗留的bug

- 运行全量回归测试

- 优化prompt过长、JSON解析失败等边缘情况

- 若全部按时完成，提前进入第三阶段

验收标准：所有遗留问题解决，系统稳定运行24小时无报错。

第三阶段：架构层优化（Day 17 - Day 20）

Day 17：Harness分解审计持续化

上午任务（代码量：100行）：

- 将layer_ablation.py改造为常驻后台服务

- 每周自动运行一次审计，更新《系统层级贡献报告》

下午任务（代码量：60行）：

- 将审计结果写入pareto_frontier.json作为参考维度

- 在GUI中增加“系统健康度仪表盘”

对应建议：建议1（Harness分解审计）

验收标准：系统健康度仪表盘显示各层级的“贡献百分比”和“趋势箭头”。

Day 18：定义自检断言 + 充分必要条件验证

上午任务（代码量：80行）：

- 将Day 0的定义自检断言升级为“持续验证”

- 每次系统启动时检查四个组件是否完整、是否可协同

- 检查“认知连续性”的可度量证据（如“最近10次对话的指纹变化率 < 15%”）

下午任务（代码量：60行）：

- 定义验证不通过时自动触发修复流程

- 记录验证结果到系统日志/definition_verification.log

对应建议：建议3（充分必要条件）

验收标准：系统启动时打印“✅ 定义验证通过：四个组件完整，认知连续性评分8.2/10”。

Day 19：元原语触发规则优化

上午任务（代码量：100行）：

- 基于前18天的运行数据，优化元原语触发阈值

- 调整主动缺口检测的敏感度、时序感知升级的时间窗口等

下午任务（代码量：60行）：

- 将优化后的配置写入核心配置/元原语规则.json

- 支持热加载（修改JSON无需重启）

对应建议：建议1（工作层+元层）

验收标准：修改JSON后，系统立即应用新规则，无需重启。

Day 20：移动端优先Web前端优化

上午任务（代码量：150行）：

- 优化移动端响应式设计

- 增加“模式选择”下拉框（高精度/平衡/经济）

下午任务（代码量：100行）：

- 增加“系统健康度仪表盘”移动端适配

- 增加“导出为AGENTS.md”移动端按钮

- 修复移动端适配问题

对应建议：建议6（可观测性）+ 建议9（帕累托）

验收标准：所有功能在手机上可正常访问，无阻断性Bug。

第四阶段：部署与开放生态（Day 21 - Day 23）

Day 21：服务器购买与配置

上午任务：

- 购买阿里云轻量应用服务器（2核2G/40G/200M/不限流量，¥38/年）

- 配置安全组（放行22/80/443）

下午任务：

- 安装Python、Nginx、Gunicorn

- 上传代码，安装依赖

- 部署后端（Gunicorn+Nginx配置）

- 配置HTTPS（Let's Encrypt免费证书）

费用：¥38

验收标准：API可公网访问，HTTPS证书生效。

Day 22：APK打包 + 分发测试 + AGENTS.md导出验证

上午任务：

- 用HBuilder X的“5+ App”模式打包APK

- 在真机上完成安装与测试

下午任务：

- 生成下载二维码（草料二维码）

- 邀请5-10位外部用户封闭测试

- 验证“导出为AGENTS.md”功能在外部工具中的可用性

- 收集功能反馈与Bug报告

验收标准：APK在3台以上不同Android手机安装运行正常；导出的AGENTS.md在Cursor中可正常读取。

Day 23：知识号创作者计划 + Skill包市场

上午任务（代码量：150行）：

- 上线“知识号”创作者计划

- 支持知识号创建、定价、订阅、分成结算

- 支持上传完整Skill包（不仅是文本卡片）

下午任务（代码量：100行）：

- 实现Skill包市场浏览和下载

- 支持导出为标准AGENTS.md或Skill目录

- 启动内容营销增长飞轮：撰写3篇技术深度文章发布到知乎/公众号/Medium

验收标准：至少1位知识号创作者入驻，上传了至少1个Skill包。

第五阶段：总结与迭代（Day 24）

Day 24：上线报告 + 后续规划

上午任务：

- 撰写《认知晶体树2.2上线与商业化报告》

- 记录：18项Harness Engineering增强效果、八道防线运行数据、用户反馈、首月付费转化数据

- 清理冗余代码

下午任务：

- 规划后续迭代方向：

  - 跨用户进化（建议8第二层）

  - 完整Meta-Harness自动搜索

  - 基于前23天数据的帕累托前沿优化

- 产出《认知晶体树3.0规划草案》

验收标准：上线报告完成；3.0规划草案包含3个主要方向和时间预估。

第四部分：代码改动汇总

| 文件 | 改动 | 代码量 |
| --- | --- | --- |
| meta.py | AlarmMonitor类、元原语协作网络、prompt_saturation_detector | ~350行 |
| debate.py | 非马尔可夫历史检索集成、警报监控集成 | ~150行 |
| engine.py | HebbianWeight数据结构、rank_crystals()增强 | ~180行 |
| cheap_gate.py | 动态路由决策器（三级路由） | ~120行 |
| config.py | 三组帕累托配置定义、元原语触发规则 | ~100行 |
| gui.py | 模式选择下拉框、健康度仪表盘、AGENTS.md导出按钮 | ~200行 |
| app.py | 新增API：/api/pareto、/api/agents-export、/api/skill-upload | ~200行 |
| scripts/layer_ablation.py | 新建 | ~150行 |
| scripts/migrate_to_skills.py | 新建 | ~100行 |
| scripts/upgrade_evolution_log.py | 新建 | ~80行 |
| skills/目录重构 | 将晶体卡片转为Skill目录格式 | ~200行 |
| core/AGENTS.md.template | 新建 | ~50行 |
| 总代码量 |  | 约1,980行 |

第五部分：费用与里程碑

💎 费用明细（第一年）

| 项目 | 费用 |
| --- | --- |
| 阿里云轻量服务器 | ¥38（新用户秒杀价） |
| 域名 | ¥0（先用IP访问） |
| SSL证书 | ¥0（Let's Encrypt免费） |
| 开发工具 | ¥0（全部免费） |
| 总计 | ¥38/年 |

📊 里程碑总览

| 阶段 | 天数 | 核心产出 | 验证指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置准备 | Day 0 | 层级贡献报告 + 帕累托基线 | 明确系统能力分布 |
| 机制层强化 | Day 1-8 | 八道防线完整 + Hebbian学习 + 双时间尺度进化 + AGENTS.md | 日志显示实时警报触发；同类问题复用率提升 |
| 实践层落地 | Day 9-16 | Skill目录迁移 + 沙盒验证 + 进化日志升级 | 晶体可执行验证；会话关闭强制归档 |
| 架构层优化 | Day 17-20 | 持续审计 + 定义自检 + 移动端优化 | 健康度仪表盘显示趋势 |
| 部署开放 | Day 21-23 | APK分发 + Skill包市场上线 | 5+用户安装；至少1个Skill包 |
| 总结 | Day 24 | 上线报告 + 3.0规划 | 首月付费用户≥5人 |

第六部分：总结

24天后，您将拥有：

- ✅ 一个定义清晰的系统（充分必要条件已建立，启动即自检）

- ✅ 一个架构分层的系统（工作层+元层，8个元原语协作）

- ✅ 一个越用越便宜的系统（便宜门动态路由 + 双时间尺度进化，LLM调用量↓30-50%）

- ✅ 一个可度量的系统（TTQ/TTA/TTU + 3个质量门 + 帕累托前沿三维追踪）

- ✅ 一个可追溯的系统（结构化事件包 + 完整失败轨迹日志）

- ✅ 一个可进化的系统（验证门控Hebbian学习 + 双时间尺度进化 + 非马尔可夫历史驱动）

- ✅ 一个有免疫力的系统（八道防线 + 实时警报机制）

- ✅ 一个流畅体验的系统（流式输出 + 摘要压缩 + 三种模式切换）

- ✅ 一个像代码一样执行的系统（晶体→Skill目录 + 可执行验证脚本）

- ✅ 一个开放生态的系统（AGENTS.md导出 + Skill包市场）

- ✅ 一个能变现的系统（知识号创作者计划 + Skill包付费订阅）

这不是一次功能升级。这是从“认知盆景”到“认知森林”的物种跃迁。

核心变化不在于“更聪明的AI”，而在于一套让AI在混沌与错误中稳健重试、自我纠偏、持续演进的工程基建。正如Harness Engineering的核心理念：模型决定上限，Harness决定能否落地。

这个转化，正是我们艰难探索的那个目标——从辩论增强，到基业长青，到八道防腐防线，到信息处理能力底座，到Harness Engineering范式。每一环都在解决同一个根本问题：如何让这个系统不再依赖精心呵护，而是拥有在信息洪流中自主呼吸、自行代谢、自我进化的生命力。