Day 15 系统验收报告

Day 15 验收报告：双环闭环验证 + 信号追踪

验收日期：2026-07-15

版本：v2.2-Final

冲刺阶段：第二阶段（实践层落地）

一、任务完成总览

| 子任务 | 计划代码量 | 实际代码量 | 状态 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 增加追踪日志（记录晶体调用） | ~80行 | ~90行 | ✅ 已完成 | 通过 |
| 15.2 双环闭环验证 + 测试脚本 | ~60行 | ~80行 | ✅ 已完成 | 通过 |
| 15.3 GUI 集成（验证报告按钮） | — | ~50行 | ✅ 已完成 | 通过 |

合计代码量：~220行（超出计划140行，含GUI集成和测试脚本）

二、功能实现详情

2.1 晶体使用追踪（内环信号追踪）

功能：在每次 rank_crystals() 被调用时，自动记录使用了哪些晶体ID，写入 crystal_usage_track.json

实现效果：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 自动追踪 | 每次检索自动记录，无需手动操作 |
| 上下文标记 | 区分 retrieval（检索）和 debate_context（辩论上下文）两种场景 |
| 历史统计 | 记录每次调用的 crystal_id、timestamp、context |
| 使用计数 | 统计每个晶体被调用的总次数 |
| 数据持久化 | 存储在 系统日志/crystal_usage_track.json |

运行效果：

当前追踪记录: 25 条

被调用的晶体数: 10 个

2.2 外环更新记录

功能：从 evolution_log.json 中读取 crystal_added 事件，作为外环更新记录

实现效果：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 事件读取 | 从 evolution_log.json 读取 crystal_added 事件 |
| 多种事件支持 | 支持 crystal_added、crystal_updated、crystal_created 等 |
| 容错处理 | 如果 evolution_log 中没有记录，从现有晶体列表反向推断 |
| 真实时间戳 | 使用事件中的 timestamp 判断"更新后"是否被调用 |

运行效果：

外环更新记录: 2 条

最新5条更新:

- C097 (crystal_added)

- C098 (crystal_added)

2.3 双环闭环验证 verify_dual_loop()

功能：交叉验证外环更新后的晶体是否被内环新一轮辩论调用

实现效果：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 交叉验证 | 检查每个外环更新的晶体是否在内环被调用 |
| 更新后调用检测 | 判断调用是否发生在晶体添加之后 |
| 调用率计算 | 通过数 / 总更新数 * 100% |
| 分级判断 | ≥80% 通过，≥50% 部分通过，<50% 未通过 |
| 详细明细 | 列出每个晶体的调用状态和调用次数 |

运行效果（最终验收数据）：

======================================================================

双环闭环验证报告

======================================================================

外环更新晶体数: 2

内环调用记录数: 25

验证通过数: 2

调用率: 100.0%

双环闭环验证通过！

外环更新晶体后，内环调用率 100.0% ≥ 80%

----------------------------------------------------------------------

【详细验证明细】

----------------------------------------------------------------------

| 晶体ID | 更新类型 | 是否被调用 | 更新后调用 | 调用次数 |

|--------|----------|------------|------------|----------|

| C097   | crystal  |          |          | 1        |

| C098   | crystal  |          |          | 1        |

======================================================================

2.4 GUI 集成

功能：在信息查询区添加「📊 双环闭环验证」按钮

实现效果：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 一键触发 | 点击按钮立即运行验证 |
| 实时分析 | 每次点击重新读取最新数据 |
| 美观展示 | 使用表格和图标，报告清晰 |
| 状态反馈 | 日志显示"📊 双环闭环验证报告已生成" |

2.5 测试脚本 scripts/test_dual_loop.py

功能：独立运行双环闭环验证测试

运行方式：

python scripts/test_dual_loop.py

运行效果：

======================================================================

Day 15: 双环闭环验证测试

======================================================================

当前晶体总数: 95

当前追踪记录: 25 条

外环更新记录: 2 条

最新5条更新:

- C097 (crystal_added)

- C098 (crystal_added)

内环调用记录: 25 条

被调用的晶体数: 10 个

======================================================================

双环闭环验证报告

======================================================================

外环更新晶体数: 2

内环调用记录数: 25

验证通过数: 2

调用率: 100.0%

双环闭环验证通过！

外环更新晶体后，内环调用率 100.0% ≥ 80%

======================================================================

三、完整数据流

用户运行深度推理

↓

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 内环：DebateEngine.run()                                      │

│   → shared_context = self._crystal_context(question)         │

│   → self.engine._track_crystal_usage(crystal_ids)           │

│   → 写入 crystal_usage_track.json                            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 外环：晶体化                                                  │

│   → _update_files()                                          │

│   → self.engine.log_evolution_event("crystal_added", ...)   │

│   → 写入 evolution_log.json                                  │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 验证：verify_dual_loop()                                     │

│   → 读取 evolution_log.json (外环更新)                       │

│   → 读取 crystal_usage_track.json (内环调用)                 │

│   → 交叉验证: C097 是否在添加后被调用？                       │

│   → 返回验证报告                                              │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 输出：GUI 报告 / 测试脚本                                     │

│   → "双环闭环验证通过：2/2 条更新晶体被调用，调用率 100.0%"   │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

四、验收标准对照

| 验收标准 | 预期 | 实际 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 追踪日志记录晶体ID | 每次辩论记录调用的晶体 | ✅ 25 条追踪记录 | 通过 |
| 外环更新记录 | crystal_added 事件写入 | ✅ C097、C098 已记录 | 通过 |
| 交叉验证 | 外环更新 vs 内环调用 | ✅ 2/2 条验证通过 | 通过 |
| 调用率 ≥ 80% | 外环更新后被调用 | ✅ 100.0% | 通过 |
| 测试脚本 | 独立运行验证 | ✅ 正常运行 | 通过 |
| GUI 报告 | 按钮点击显示报告 | ✅ 正常显示 | 通过 |

五、验收数据

测试环境

- 系统版本：v2.2-Final

- 晶体总数：95 条

- 追踪记录：25 条

- 外环更新：2 条（C097、C098）

最终验证结果

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 外环更新数 | 2 条 |
| 内环调用数 | 25 条 |
| 验证通过数 | 2 条 |
| 调用率 | 100.0% |
| 状态 | ✅ 通过 |

六、结论

| 维度 | 评估 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | ✅ 3 个子任务全部实现 |
| 数据流闭环 | ✅ 外环更新 → 内环调用 → 交叉验证 完整闭环 |
| 验收标准 | ✅ 调用率 100.0%，远超 80% 要求 |
| GUI 集成 | ✅ 按钮正常，报告清晰 |
| 测试脚本 | ✅ 独立运行正常 |

Day 15 任务全部完成！调用率 100.0%，验收通过！可以继续 Day 16。